# 附件肆、計畫書格式
撰寫說明
1. 請以A4規格紙張直式橫書(由左至右)，並編頁碼。
2. 表格長度如不敷使用時，請自行調整。
3. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
4. 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
5. 封面請使用黃色。
6. 金額請以(新台幣)千元為單位，小數點下4捨5入計算。
7. 公司若係再次申請(結案、退件、	不推薦、公司自行撤件等)，請提供歷次計畫差異說明資料。

限閱文件

經濟部科技研究發展專案

A+企業創新研發淬鍊計畫
AI應用躍昇計畫
計畫書

(申請補助計畫名稱)計畫

(草 案)

計畫期間：自 年 月 日至 年 月 日止

公司名稱：(主導公司A全名)
(公司B全名)(若無免填)

計畫管理單位：台北市電腦商業同業公會

中 華 民 國 年 月

書背(側邊)格式

        ︵計畫名稱︶計畫︵草案︶ 申請單位名稱

計畫審查意見及回復說明
※若申請計畫未曾進行審查，免填本表※
計畫名稱：
申請公司名稱：
計畫書內容修正意見： 年 月 日
編號	計畫審查綜合意見	修正回復說明	修正 / 頁碼

註1：請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。
註2：計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線表示。
計畫書摘要表
綜合資料	金額單位：千元
計畫名稱
申請公司名稱				通訊地址
計畫別	A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫
推 動 項 目	□半導體製造 □精密機械 □醫療照護 □電子組裝 □零售流通 / □化工與塑膠 □金屬與五金加工□農業與食品加工 □其他
□類別一：產業AI化計畫
計畫期程	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
計畫經費	補助款	自籌款				總經費		人月數
	( %)	( %)				(100%)
□類別二：產業AI化與共通模型解決計畫
計畫期程	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
第一階段	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
第二階段	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
計畫經費	補助款	自籌款				總經費		人月數
總計畫	( %)	( %)				(100%)
第一階段	( %)	( %)				(100%)
第二階段	( %)	( %)				(100%)
□ 類別三：共通AI模型解決方案
計畫期程	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
計畫經費	補助款	自籌款				總經費		人月數
	( %)	( %)				(100%)
計畫主持人	姓名／職稱		聯絡電話		( ) #
			行動電話
			電子信箱		@
計畫聯絡人	姓名／職稱		聯絡電話		( ) #
			行動電話
			電子信箱		@

填表說明：
1.「申請公司名稱」欄，如為多家公司聯合申請，應全部列明。
2.請使用12點字撰寫本表。
計畫書摘要表(續)
計 畫 摘 要 / 申請公司簡介 / 公司名稱 創立日期 負責人 主要營業項目 / 計畫摘要(總字數200字內簡要說明申請業者欲解決之產業痛點及計畫內提出之 AI 應用技術與說明) / 產業對應：八大產業第 7 項（電子組裝延伸：智慧製造／物流運輸）。 / 全球智慧物流監控與可追溯需求快速成長，2030 年運輸與物流市場規模預估達 NT$250.2 兆。本計畫由 ItracXing 與瑞士 Arviem 共同推動，聚焦「感測器可靠度不足、報表產出耗時、環境敏感貨品風險難以及時掌握、路線繞行與疑似竊盜無法即時辨識」四大痛點，分別建置電池壽命預測（RUL）、NLQ＋AI 自主式報告、環境異常偵測與路線／竊盜偵測四項 AI 模組。18 個月內完成 至少 1 家國際＋1 家國內場域（國際場域：Arviem；國內場域：SimiQue），達成感測器可靠度 ≥95%、風險回應時間縮短 ≥40%、溫濕度敏感貨品環境違規率下降 ≥30%、竊盜／未授權開啟事件偵測 F1-score ≥0.85，並建立可輸出的 AI-MaaS 服務模式，預估結案後三年累積產值約 NT$120M，提升台灣在 AI 智慧物流領域之國際能見度。 / 本計畫之三年 NT$120M 產值並非僅為估算，而是建立在具體 智慧周轉箱(Smart TOTE) 商業模式 之上：主力收費模式為「每箱每趟 AI 監控服務」，每一個智慧物流箱每完成一次端到端運輸收取約 USD 2 / TOTE / shipment，相較於單趟貨值與箱體資產價值僅為不到 1% 的邊際成本，卻可大幅降低環境違規與竊盜風險。以 1,000 個 Smart TOTE × 平均每年 50 趟 × 3 年 為例，可形成約 USD 300K（約 NT$9.6M） 之 AI 監控訂閱收入，再加上 IoT 裝置銷售與顧問／授權收入，構成後文所述「三年累積產值約 NT$120M（其中約 70% 為出口收入）」之主要試算基礎。 / 計畫結案時預期效益 / 計畫結案時預期效益（摘要表） / 計畫結案時預期效益（量化指標來源與推導模型說明） / 以下說明摘要表中各數值之「來源、假設、推導公式與驗證方式」，避免僅列目標未交代形成邏輯；所有指標已與後文 KPI／里程碑一致。 / 1. 指標形成總體邏輯 / 先盤點 2024–2025 內部與合作場域（Arviem）歷史資料：感測器運作天數、離線事件、溫濕度違規紀錄、GPS 軌跡、人工報告平均工時、異常事件回應時間。 / 建立 Baseline（現況）→ 對應可改進機制（模型或流程）→ 估算改進幅度（文獻量級＋內部測試）→ 設定「保守可達」目標。 / 改進幅度參考三來源： / 內部小型試驗（Prototype / PoC） / 國際公開研究/產業報告之常見可達區間（僅量級，不引用原文） / 預期採用流程自動化替代人工的工時節省範圍（一般 40–70%） / 2. 量化指標推導表 / 指標 目標值 推導/公式 主要假設 資料來源/驗證 / 感測器可靠度 (Availability) ≥95% Baseline 90%；預測性維護使非計畫性離線率下降 ≈ (故障前預警可介入比率 70% × 故障事件 7% × 避免率 80%) → 提升約 5% 年度故障/離線事件佔每日裝置數 ≈7%；提前預警可安排更換而不影響連續性 連續30天上線率統計；場域驗證報告 / RUL 預測準確率 ≥90% 小型樣本初測（n≈120 裝置，分類準確 86–88%）＋加上多變量特徵（溫度/傳輸頻率）提升 2–4% → 目標 90% 特徵新增帶來增益不超過 5%（保守） 分項 A 測試集；季度模型評估 / RUL MAE ≤10 天 原始簡單門檻估計誤差 18–22 天；採生存分析 + 時序模型（文獻顯示可降 30–50%）→ 取 50% 改善下限：20 天 × 0.5 = 10 天 可取得足夠退役/維護標註（>50 件） 生存分析測試；Hold‑out MAE / 環境異常偵測 F1-score ≥0.88 Rule-based baseline F1-score ≈0.70；加入變化點偵測（+0.08≈0.10）＋事件對齊（再 +0.06≈0.08）→ 0.70 +0.16≈0.18 ≈ 0.86–0.88 → 取上限可達值 變化點偵測與對齊能獨立提升且誤差不疊加 標註事件集；F1-score 計算 / 路線偏離偵測 AUC ≥0.90 純 GPS 模型 AUC 0.82–0.85；加入路網圖與運輸行為上下文特徵可提升 ≈0.04–0.06 → 0.86–0.91 → 取 0.90 上下文特徵具穩定性；樣本量 >1,000 軌跡 測試集 ROC；季度驗證 / 竊盜/未授權開啟 F1-score ≥0.85 BLE Padlock + 壓力/光感事件 → 正負樣本平衡後預期 Precision ≈0.87、Recall ≈0.83 → F1-score ≈0.85 有足夠模擬與場域實測開啟事件（≥50 次） 事件混淆矩陣 / NLQ 查詢正確率 ≥92% 初版 NL-to-SQL（查詢樣式約束＋語意層）正確率估 85–88%；加入拒答/語意歧義澄清回合 +4–6% → 89–94% → 取中高值 92% 問答集 >200；澄清流程覆蓋 ≥30% 歧義查詢 標準答案對照；人工抽驗 / NLQ P95 延遲 <60 秒 查詢分解/語意解析（<2s）＋安全規劃（<5s）＋資料倉儲聚合（<30s）＋報告編排（<15s）→ 累計 <52s；留 15% 緩衝 高峰並發調度有效；索引優化完成 Gateway / APM 日誌 / 風險回應時間縮短 ≥40% 現況 45–90 分（平均取 60 分）；自動告警 + 即時報告：偵測延遲 <2 分，備援流程減少人工取數 30–35 分 → (60−35)/60 ≈42% 報告版型設計穩定；通知管線可靠 事件起訖時間戳 / 溫濕度違規率下降 ≥30% 現況違規批次率 X；提前預警率 70% × 可介入成功率 45% → 0.70×0.45 ≈31.5% → 取 30% 預警介入行為落實（人工處置） 違規事件統計 / 無效運輸/理賠損失降低 ≥10–15% 無效里程 ≈總里程 12–18%；路線偏離與 ETA 改善使其中 60–70% 被識別調整 → 0.15 ×0.65 ≈9.75% → 向上取整 10–15% 調度採納率 ≥60% 路線/里程對比 / LOI/POC 數 ≥2 件 目標客群（Arviem 客戶 + 國內 5–8 家潛在）轉換率保守 15–25% → (8×0.25)=2 有明確痛點對接 合作意向/文件 / 國際＋國內場域驗證 1 國際＋1 國內 既有國際合作確定；國內場域由溫濕度敏感貨主提供示範環境 技術與業務雙軌推進 部署/驗證報告 / 三年產值基礎 NT$120M 客戶數 10 × 年均收入 1.5M ×3 年=45M + IoT 裝置 1,000 台 ×10K=10M + 顧問/授權/擴充 ≈65M → 合計 ≈120M 年均收入含訂閱+顧問 財務模型／合約 / 人才培育（跨域） ≥6 人 現有人力 5；新增 AI/女性研發 1；內部再訓練跨域 ≥2 → 5+1+2=8（≥6） 招聘成功率 ≥70% HR/訓練紀錄 / 專利申請 2–3 件 (≥1 PCT) 已規劃 2 件國內 + 1 件 PCT（跨多智能體/採樣） 技術新穎性檢索可行 申請文件 / 國際收入占比 ≈70% Arviem 客戶國際營收假設總 SaaS 收入 57.6M 中國際占 40.3M → 40.3/57.6 ≈70% 國際客戶轉換率保守 發票/收入 / CO₂ 減量 ≈80+ 噸（10–15%） ΔCO₂ = 年里程 350,000 km ×10% ×0.8 kg ×3 年 ≈84 噸（取 80+） 排放因子 0.8 kg/km 里程/油耗/模型 / 3. 核心模型/估算方法簡述 / 電池壽命預測（RUL）：時序深度學習 (LSTM/TFT) 搭配生存分析。 / 異常偵測：統計門檻 + 變化點 (CUSUM/BOCPD) + 事件對齊（箱門/路段）。 / 路線偏離/ETA：GPS 時序編碼結合路網與運輸行為特徵；ETA 誤差改善→路線調度→無效里程下降。 / NLQ：語意層 (Domain Ontology) + NL-to-SQL 規則約束 + 澄清回合（拒答策略降低 hallucination）。 / 成本/產值：自底向上 (客戶數 × ASP × 裝置數) 與自頂向下 (渠道客戶滲透率) 雙向交叉驗證。 / ESG：路線最佳化與預測性維護（避免離線重派）→ 無效運輸減少；採公開排放係數估算 CO₂。 / 4. 驗證與查核配套 / 每季模型性能報告（電池壽命預測、異常、路線）。 / 事件與里程日誌可追溯（原始資料＋處置紀錄）。 / NLQ 查詢審計：語意轉換、SQL、結果快照留存 ≥12 個月。 / 財務與產值：客戶合約/發票/部署清單交叉稽核。 / ESG：行駛里程、預警介入紀錄、裝置節電（採樣頻率變動）集中報表。 / 5. 合作文件與附件說明（國際＋國內場域） / 為強化本計畫在「國際合作」、「國內示範場域」與「自主研發在台」之查核可近性，本案已備妥下列合作文件並於申請時一併檢附： / 國際合作／場域驗證證明： / Memorandum of Understanding (MOU) & Letter of Intent (LOI) between ItracXing Technology Co., Ltd. and Arviem AG（附件：MOU_Arviem.pdf）。 / 明定本計畫係依經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」提出，Arviem 提供全球運輸路線與真實物流案例作為「國際示範場域」，並承諾以 USD 10,000 支應提案準備與可行性研究，同時授權專案期間模型訓練與驗證所需之資料使用權。 / 前景智財（Foreground IP）明確約定由 ItracXing 單獨持有，且研發工作主要在台灣進行，以符合本計畫「技術自主性與在地研發」之補助原則。 / 國內示範場域證明： / 合作備忘錄 (MOU) － AI 智慧供應鏈監控系統場域驗證合作（附件：MOU_Simique.pdf），由 ItracXing 與預定之國內合作夥伴（如：新邁高國際信息有限公司等）簽署。 / 文件中明定乙方提供實際倉儲／車隊／轉運中心作為「國內示範場域」，並配合提供必要之去識別化營運數據與場域資源，以完成本計畫「至少 1 家國際＋1 家國內場域驗證」KPI。 / 同步規範數據權利與保密義務，並重申本計畫期間所開發 AI 模型、演算法與軟體著作權歸 ItracXing 所有，避免日後在智財歸屬上產生爭議。 / 上述合作文件一方面做為本計畫 KPI 與查核點（如場域驗證、國際合作、三年產值與國際收入占比等）之佐證來源，另一方面也具體回應對「國際合作是否具體落地」、「國內示範場域是否已明確到位」、「智財與資料權利是否清楚界定」等潛在疑慮，以提高計畫整體可行性與執行信心。 / 6. 風險緩衝 / 所有目標採「保守可達」：若任一模型在中期 (M9–M10) 評估低於預期（例如 F1-score <0.83），啟動備援策略（特徵增強 / 閾值調教 / 模型混合）確保結案前達標；商業指標以 LOI/POC 滾動更新，未達時加速第二渠道拓拓展。 / 內容可公開，無涉商業機密公式細節。 / 關鍵字(至少列出三項) / 供應鏈AI監控、可解釋AI、多智能體、IoT自適應採樣、智慧製造、電子組裝、物流運輸、智慧物流、八大產業第7項

填表說明：
1.本摘要得於政府相關網站上公開發布。
2.請重點條列說明，並以1頁為原則。
3.請使用12點字撰寫本表。
計畫書目錄
壹、計畫參與者介紹	頁碼
一、主要申請廠商（如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列）	.○○
二、計畫申請業者或合作單位AI之研發能力說明	.○○
貳、計畫內容與實施方法
一、計畫緣起與產業痛點	.○○
二、計畫導入AI規劃	.○○
三、計畫導入執行策略	.○○
四、計畫執行時程及查核點	.○○
五、預期效益	.○○
六、風險評估與因應對策	.○○
七、智慧財產權說明	.○○
參、研發團隊說明
一、計畫主持人資歷說明	.○○
二、參與計畫人力統計	.○○
三、參與計畫人員簡歷表	.○○
肆、計畫經費需求
一、各科目預算編列表	.○○
二、歲出預算分配表	.○○
伍、附件
附件一、曾經申請政府補助、獎勵或投資計畫	.○○
附件二、合作契約書參考範本	.○○
附件三、委託研究或驗證/執行計畫書/協議書	○○
附件四、顧問及國內外專家願任同意書	○○
附件五、其他	○○
壹、計畫參與者介紹
## 一、主要申請廠商（如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列）
## 公司簡介
基本資料	公司名稱	公司
	設立日期	XXX.XX.XX
	產業領域別註1	產業
	前三大主要股東/持股比例	/XX% / /XX% / /XX%
	研發人員總數/全公司人員總數	X人/X人
	X年度實收資本額（千元）	X,XXX
	X年度營業額/研發費用（千元）	X,XXX/X,XXX
商務模式	關鍵業務及核心能力	技術
	主要營業/產品收入項目
	銷售模式及通路（如透過代理商、直銷、虛擬店面...）
	主要客戶	公司
	主要成本項目	例如：人事成本
	關鍵合作對象	例如：上游供應商公司、下游採購商公司
國際輸出實績

友善職場工作環境規劃
例如：任一性別比例達1/3、加僱用或新增女性研發人員、性別平等友善職場工作環境 (包含多元性別者之需求)、符合「經濟部輔導及獎勵主管事業機構成立關係企業僱用身心障礙者辦法」僱用身心障礙者。

註1: 請依行政院主計總處公告之行業統計分類填報至小類；
https://www.stat.gov.tw/standardindustrialclassification.aspx?n=3144&sms=0&rid=11
## 二、計畫申請業者或合作單位AI之研發能力說明
單位名稱	（請填寫合作單位完整全名）
提供服務應用領域
現有AI核心技術 與應用專長	準旺(ItracXing)科技：為專注於 IoT 感測與衛星通訊鏈路 之產品開發公司，具備終端感測器、通訊模組與雲端平台整合實績，現正與國際物流監控合作夥伴共同開發，將自有 IoT 裝置與 AI 應用結合，發展「AI-Monitor as a Service」與「AI Logistics as a Service」等服務型商業模式，鎖定全球供應鏈監控與智慧物流市場。於本計畫中可提供從「終端感測器—衛星／行動通訊—雲端 AI 平台—決策儀表板」的一體化解決方案，強化 AI 導入落地可行性、產業擴散性與國際輸出潛力，符合本計畫智慧運輸／智慧物流等關鍵產業之發展方向。
AI技術專利 與研發成果	本公司目前尚未取得與 AI 技術相關之正式專利，但已於本計畫中完成核心技術方向之規劃，並預計依本計畫之研發成果，於計畫執行期間或結案前提出 1–2 件與下列主題相關之專利申請： （1）多感測智慧貨箱之自適應採樣與電池壽命預測方法。 （2）結合路線異常與環境風險之供應鏈風險評分機制。 本計畫亦將產出 AI 模型、資料處理流程與雲端平台等可登錄軟體著作權之研發成果，作為未來智財佈局基礎。
國內或國外AI 應用技術研發實績	本公司目前尚無以「AI 應用技術」為名之正式政府計畫或對外標案實績，本計畫為本公司推動系統性 AI 研發與應用之首案。惟團隊成員長期參與智慧物流與 IoT 系統開發，已累積下列相關經驗，可作為本計畫導入 AI 模型之前期基礎： / 參與多項智慧物流／車隊管理／倉儲監控等系統之設計與導入，具備感測資料蒐集、雲端平台建置與異常事件管理之實務經驗。 / 具多年軟體開發與資料分析實務背景，熟悉時間序列資料處理、儀表板設計與營運監控需求。 本計畫將在既有 IoT 與資料平台經驗基礎上，首次導入可量化驗證之 AI 模型與風險預測機制，作為公司未來 AI 產品化與國際輸出之起點。

### 三、競爭態勢與技術優勢分析
#### 本案定位為開放型、多承運人的 AI 監控與 FL-ready 平台，可成為 FedEx / Maersk 類承運人與 RKC 類 3PL 的技術供應者與白牌夥伴
#### （1）國際競品比較
項目	FedEx（含 SenseAware）	Maersk（含 Captain Peter / RCM）	RKC Logistics LLC	ItracXing & Arviem 聯盟（★本案）
供應鏈角色定位	全球整合快遞 / 小包裹承運人（integrator）	全球海運與整合物流（特別是冷鏈／冷凍櫃）	美國中小企業導向之卡車運輸與貨運經紀（3PL / broker + carrier），以整合運力與管理中小企業託運為主	ItracXing：台灣 AI 供應鏈監控與 AI-MaaS 平台；Arviem：瑞士第三方貨運可視化服務商（>5,000 家跨國貨主）
監控 / 可視化產品	SenseAware ID / M4：多感測裝置＋雲端平台，即時監控位置、溫度、氣壓、衝擊等	Remote Container Management（RCM）＋ Captain Peter：冷凍櫃溫度、濕度、氣體、位置等監控與告警	多採用合作 TMS／第三方 real-time transportation visibility（RTTV）與 tracking portal，提供貨況查詢與帳款管理，本身無自有 IoT 感測硬體與 AI 平台	Smart TOTE（智慧物流箱）＋ AI-MaaS：整合 BLE Padlock、壓力、溫濕度、GPS / LTE / NTN，搭配 RUL、環境異常、路線／竊盜偵測、NLQ 報表等 AI 模型
監控相關商業模式	Subscription 訂閱＋ Single Journey 單趟收費，皆作為 FedEx 運輸的高價加值服務，鎖定醫療、高價貨	作為 Maersk Reefer 冷凍櫃的數位加值服務，多綁在 Maersk 船隊運價與合約中，非獨立對外銷售	典型 3PL／貨運經紀模式：靠運費價差與服務費獲利；追蹤與可視化功能多透過第三方 RTTV / TMS 平台提供，為附加數位服務，非高價 IoT 監控產品	1) USD 2 / TOTE / shipment per-shipment 收費；2) 每箱月租 USD 8–12；3) AI-MaaS / 顧問 / 授權 NT$1–2M / 客戶 / 年；4) 通路利潤與 Arviem 50:50 分成
資料與生態位階	裝置與資料完全屬 FedEx 生態系，客戶只能在 FedEx 平台查看，無跨承運人／開放 FL 能力	以 Maersk 自有冷凍櫃與船隊為中心，資料與平台由 Maersk 掌控，生態偏封閉	高度仰賴外部 TMS / RTTV 平台提供事件與定位資料，資料粒度與感測維度受限，本身不掌握 IoT 裝置與 AI 模型之核心 IP	ItracXing 保有 Foreground IP；Arviem 提供全球場域與客戶；支援跨場域聯邦學習（FL），可將模型白牌輸出給多家物流商與 3PL
與本案差異重點	封閉型、單一承運人專屬方案：強在全球網路與可靠性，但無法白牌輸出給其他物流商	海運冷鏈＋單一船公司主導：強在 Reefer 船隊 visibility，主要服務自家船公司	服務導向 3PL，屬「第三方平台與承運人之使用者」，缺少自有 IoT＋AI 監控產品，在 RUL、環境風險預測等 AI 能力較弱	開放型、多承運人的 AI 監控平台：以 Smart TOTE＋AI-MaaS＋FL-Ready 平台為核心，可成為 FedEx／Maersk 類承運人與 RKC 類 3PL 的技術供應者與白牌夥伴

補充說明：
實務上，RKC 類型之中小型 3PL 多為國際 real-time transportation visibility（RTTV）與智慧標籤平台的使用者，而非 IoT＋AI 技術供應商。真正在全球市場與 Arviem 同一層級競爭的，主要是一小群提供 RTTV 平台與智慧標籤方案的國際業者；本計畫之 ItracXing × Arviem 聯盟，則以台灣研發之 Smart TOTE 與 AI-MaaS 為核心，未來可作為此類 RTTV 平台與 3PL 的 AI 技術與白牌合作夥伴，而非單純承運人或 3PL 的直接競品。
#### （2）技術創新與差異化優勢
感測器可靠度與預測性維護：從「單點告警」升級為「可預測的壽命與可靠度管理」
- 以時序深度學習（如 LSTM/TFT）分析電池放電與使用型態，建立電池壽命（RUL）預測模型，不僅回報「壞了沒」，更能提前預測「何時會壞」。
- 與多數僅看電壓門檻的方案相比，可同時考量溫度、使用型態與傳輸頻率，降低誤判並延長感測器壽命。
NLQ＋語意層：從「看報表」變成「問問題就給答案」
- 設計物流專用語意層（Shipment、Lane、Container、Event 等），並以 NL-to-SQL 將自然語言查詢安全地轉成結構化查詢。
- 匯總感測器可靠度與電池壽命、違規事件、路線異常與 SLA 指標，高階主管可直接詢問「本季歐洲線溫濕度違規趨勢？」而非人工拉報表。
- 採工具約束與拒答機制，避免幻覺與越權查詢，兼顧「易用」與「治理」。
環境異常偵測與路線異常偵測：分層導入、降低誤報
- 針對溫/濕度敏感貨品，以「變化點＋門檻＋事件對齊」作為 MVP 進行異常偵測與AI自主式事件報告；並設定報告 SLA（P95 ≤ 2 分）與提前預警率目標。
- 路線異常偵測則結合 GPS 與停留模式等運輸行為特徵，區分「合理延誤」與「異常繞路／竊盜風險」，優先處理真正高風險案件。
台灣優先之 AI Logistics MaaS 架構：可複製、可驗證、可擴散
- 系統設計為模組化「AI 功能 XaaS」（電池壽命預測（RUL）、環境預警、路線異常、NLQ 報表），可由本國中小型貨代、倉儲、溫濕度敏感貨品與安防（竊盜風險）相關業者逐步採用。
- 所有模型與決策過程保留審計軌跡，因應 EU/GDPR 與國際客戶的稽核需求，強調「可解釋、可追蹤」的 AI 治理。

#### （3）市場切入與在台落地策略
1. 從既有國際專案出發，回饋台灣場域
  1. 以現有國際客戶專案為第一波資料與模型驗證來源，快速累積模型準確度與案例。
  2. 同步在台灣建置小規模試點（例如：1–2 家本地貨代／倉儲業者、數十個智慧貨櫃／托盤）
2. 聚焦「高價值、高風險貨品」切入
  1. 以咖啡豆、食品原料、精密零組件等為優先目標貨種，這些貨品對溫濕度與貨損極為敏感，也最能體現本計畫之價值。
  2. 透過降低貨損與理賠成本，以及更精準的 ETA 與風險預警，形成可量化的 ROI（Cost saving ＋ Premium service）。
3. 平台化與授權模式併行
  1. 短期採 LaaS／MaaS 訂閱模式（按設備數、貨櫃數或查詢量計價），降低客戶採用門檻。
  2. 中長期可提供模型授權與白標方案，讓台灣系統整合商或電信業者將本技術整合至自家 5G/AI 方案中，形成在地生態系。
4. 國際合作與台灣價值
  1. 透過與國際學研與業者合作（如歐洲物流夥伴、大學等），共同發表論文與實證報告，提升台灣在「AI＋物流」領域之能見度。
  2. 所有關鍵模型與平台核心開發均在台灣完成，並優先在台灣建立營運與維運團隊，確保技術與人才留在本地。

貳、計畫內容與實施方法
## 一、計畫緣起與產業痛點
現況說明	本計畫聚焦智慧物流場域中，最直接影響「營運可靠度、決策效率與客戶體驗」的四大核心痛點，並以分項計畫 A–D 具體承接與解決：
需求情境 與痛點	痛點一｜感測器可靠度不足（電池衰退、環境干擾、資料中斷） / 現行感測器多以固定週期回傳資料，缺乏對自身電池壽命（RUL）的預測能力。一旦因電量衰退、訊號衰減或環境干擾導致感測器離線，通常都是在資料已中斷、異常已發生後才被動察覺，造成監控盲區，難以追溯問題發生時的狀況，並導致維運成本提高。 / 以具體情境為例：某智慧倉儲部署了數百個環境感測器監控溫溼度，其中一個感測器的鋰電池因長期運作逐漸衰退，於夏季高溫期間電量驟降導致裝置提前離線。然而直到幾天後管理人員檢查報表時，才發現該區域的資料已中斷，而在感測器離線的這段期間倉庫內溫度曾飆升，導致多批溫度敏感貨品受損。這種事後才察覺的情形說明：缺乏電池壽命（RUL）預測與預防性維護機制，使得感測器一旦沒電故障，就會產生資料缺口而錯失關鍵事件的即時偵測。相較之下，業界領先者已開始為物聯網裝置導入更完整的電池壽命監測與維護流程。例如全球航運龍頭馬士基（Maersk）的智慧貨櫃就即時追蹤感測器的電池電量狀態，以確保裝置在長途運輸中持續運作、不會中途斷電。 / → 需求： 導入電池壽命預測（Remaining Useful Life, RUL）模型，建立可預測的感測器壽命管理與預防性維護機制。例如透過機器學習分析電池電壓、溫度和放電曲線，提前預測電池何時可能耗盡，主動通知更換。同時，串接分項計畫 B 的 AI 自主式事件報告，讓系統在感測器異常離線時自動通報並標記最後有效資料點，以協助維運人員迅速介入處置，提升整體系統可用度（此需求對應分項計畫 A）。 / 痛點二｜報表產出耗時且缺乏互動（人工彙整、決策延滯） / 目前報表生成流程需要跨系統手動彙整感測器時序資料、GPS 軌跡、開關門事件與環境紀錄，再以 Excel 表格或簡報人工整理。此流程往往耗費數小時至數日，且容易因欄位解讀不同或檔案版本不一致而造成錯漏，進而延誤決策。實務上常見情況是報表送達決策者手中時，數據可能已經過時。 / 以具體情境為例：某食品物流公司的運輸主管每週需製作一份冷鏈運輸績效報告。他必須先從環境感測器系統匯出溫溼度時序資料，從車隊管理系統下載 GPS 行車軌跡，並彙整倉儲管理系統中的開門紀錄和警報事件。接著花費數小時將不同來源的資料複製貼上到同一份 Excel，中途還得反覆核對欄位單位與時戳對齊。曾經有一次，因不同資料版本時間對不上的誤差，報告中誤判了一起延誤事件的原因，直到事後開會討論才被現場人員指出。這種人工拼湊的做法容易導致供應鏈團隊忙於追查數字出處、校正不一致的資料，而無法及時採取行動。此外，傳統商業智慧工具要求使用者了解資料庫結構和專業查詢語法，現場主管即使知道想問什麼問題，也往往難以從系統即時取出答案，只能倚賴 IT 人員離線製作特定報表。 / → 需求： 部署 AI 自主式事件報告與自然語言查詢（NLQ）平台，讓資料彙整與報表產出由 AI 自動完成，管理者可隨時以對話方式提問並即時獲取洞見。例如，引入供應鏈知識圖譜與語意分析引擎，使用者只需以自然語言發問（如「昨天南區倉庫有幾筆超溫警報？原因多為何？」），系統即可自動轉換為查詢邏輯並給出答案。此機制將顯著降低人工整理與資訊延遲的成本（此需求對應分項計畫 B）。 / 痛點三｜環境敏感貨品的異常風險難以及時掌握（濕度變化、原因追溯不足） / 對濕度高度敏感的貨品（如咖啡豆、食品原料、精密零組件），在運輸與倉儲過程中若遭遇長時間濕度偏高或劇烈波動，容易導致發霉、品質下降、報廢，以及日後的索賠爭議。然而，多數現行系統僅能事後查看溫濕度曲線，缺乏即時異常提醒、自動紀錄環境劇變時的關聯事件，以及提供簡明的事件說明。據統計，冷鏈不當造成的商品損耗每年高達數百億美元。 / 以具體情境為例：一家精品咖啡豆進口商有一批生豆海運進口，在夏季梅雨季節的港口中轉倉庫存放了一週。由於期間環境通風不佳，加上當週連日暴雨，倉庫內濕度長時間維持在 80% 以上。儘管感測器完整記錄了濕度數據，但業者並未即時獲得警報提醒。等到一週後倉庫人員巡檢時，才發現部分咖啡豆麻袋表面出現受潮發霉的跡象，最後不得不全數報廢。此事件凸顯出若系統能即時警示，就可能避免損失。業界已指出，若能即時監測並搭配 AI 智慧警報，在問題發生前即可介入防範。 / → 需求： 建立溫／濕度異常偵測與 AI 自主式告警機制。例如，設定當環境濕度連續超過閾值達預先設定之時間門檻（例如連續 30 分鐘）或短時間內劇烈波動時，自動以短信或 APP 通知相關人員，並啟動預定應變流程。同時導入 AI 自主式事件報告，於異常發生後自動彙整該時段的相關數據（如門禁紀錄、設備狀態、氣象資料等），並以自然語言生成事件說明與可能原因分析，協助管理者快速判讀與追溯，降低環境敏感貨品受損風險（此需求對應分項計畫 C）。 / 痛點四｜路線繞行與疑似竊盜風險無法即時辨識（GPS 偏離、人工作業判讀） / 現行運輸監控多仰賴事後檢視 GPS 記錄或人工判讀，難以區分「因營運因素造成的合理繞行」與「可疑繞路、異常停留」等高風險事件。貨櫃或貨箱遭未授權開啟時，也常於到倉後才被發現，錯失即時介入的時間窗口。 以具體情境為例：假設貨主為半導體大廠（如自新竹出貨之晶圓或設備），典型運輸路線包含「新竹工廠→台北港（卡車，約 2 天）→台北港候港（約 1 天）→荷蘭鹿特丹港（海運，約 10 天）→鹿特丹港候港（約 2 天）→荷蘭 Eindhoven（卡車，約 2 天）」。現行系統大多在「卡車超過 2 天尚未抵達台北港」時才觸發逾時告警，屬於事後反應；若能在卡車尚未出發前即結合歷史壅塞與營運資訊，預先偵測到將出現大規模延誤，便可主動提醒供應商與其客戶「此批貨物預計延誤」，改為前饋式管理。同樣地，若模型能學習「新竹↔台北港↔鹿特丹↔Eindhoven」等常見路線之合理路徑與停留點，當卡車偏離合乎邏輯之路徑、出現異常繞行或停留在高風險區域時，即可發出疑似竊盜或詐欺之預警，而非事後回放軌跡才發現。 → 需求：建置結合 GPS／NTN 軌跡、GeoFencing、壓力／鎖具事件與路線行為特徵的路線異常與竊盜偵測模型，以即時辨識偏移、停留與未授權開啟事件，降低誤報、提升察覺精準度，並串接AI自主式事件報告提升事件調查效率（對應分項計畫 D）。 / 本計畫即是從上述四大痛點出發，分別透過分項計畫 A–D 建立對應之 AI 解決方案與可量測之 KPI，以系統化方式提升智慧物流之可靠度、安全性與國際競爭力。

## 二、計畫導入AI規劃
【說明】說明本計畫如何從「四大產業痛點」出發，對應至分項計畫 A–D 之 AI 技術與導入目標，並補充導入前後效益與資料治理/資安機制，確保成果可量測與可查核。另四個分項之間之資料與模型流向如下：A 產出之電池壽命預測（RUL）指標與感測器可信度 → 提供 B 作為查詢與報表指標；C/D 產生之環境與路線異常事件 → 觸發 B 的 AI 報告與決策支援。
為兼顧技術創新與執行可行性，本計畫對多智能體協作與聯邦學習（FL）之導入，明確區分為「必達 MVP」與「探索性 PoC」兩層。MVP 部分，以單一代理為主體，優先完成電池壽命預測（RUL）與感測器可靠度管理、環境與路徑異常偵測及 NLQ＋AI 自主事件報告等核心功能，並在 1 個國際場域與 1 個台灣場域達成既定 F1-score、AUC、MAE、延遲與工時改善等 KPI，作為計畫驗收之必要成果。多智能體排程與風險協同決策、跨場域 FL 模型聚合等，則定位為雲端協作層之 prototype／PoC，優先嘗試但不列為硬性驗收門檻。透過此分層設計，計畫得以在 18 個月內交付具商用價值之 AI 監控與報告功能，同時保留對前沿技術進行驗證與後續產品化布局的彈性。
#### (1) 導入技術目標：痛點 → 分項計畫 → AI 解法
產業痛點（Pain Point）	對應分項計畫	主要 AI 技術	導入目的與成效目標
痛點一｜感測器可靠度不足（電池衰退、環境干擾、資料遺失）	A. 感測器可靠度優化	電池壽命預測（RUL）、預測性維護模型	透過 AI 化電池壽命預測（RUL）模型，建立預測性維護機制，提前偵測電池衰退與故障風險，使感測器可靠度由 90% → 95%+，並實現智能化維護排程。
痛點二｜報告產出耗時且缺乏互動（人工彙整、決策延遲）	B. AI 自主式報告與即時查詢（NLQ）	自然語言查詢（NLQ）、NL-to-SQL、LLM 報告生成	讓管理階層與營運人員可用自然語言下指令取得數據與報告，將報告產出由 「人工數小時 → 自動數秒」，NLQ P95 延遲目標設定為 <60 秒、查詢正確率 ≥90%。
痛點三｜環境敏感貨品的異常風險難以及時掌握（濕度變化、原因追溯不足）	C. 敏感貨品環境異常偵測與 AI 自主式事件報告	變化點/統計門檻異常偵測、多變量時序模型、事件對齊（箱體開關/路段）	以 Smart TOTE 溫/濕度 (T/H) 與箱體開關事件為核心，偵測「長時間超標/短時間劇烈波動」並結合 AI 自主式事件報告，目標「違規提前預警率 ≥70%、事件報告 SLA（P95） ≤2 分鐘」，協助提前掌握環境異常風險並追溯原因，降低貨損與索賠風險。
痛點四｜路線繞行與疑似竊盜風險無法即時辨識（GPS 偏離、人工作業判讀）	D. 路線異常與竊盜偵測（Smart TOTE）	GPS/NTN 時空軌跡模型、Geo-fence 行為分析、鎖具/壓力感測異常偵測	利用 Smart TOTE 之 GPS/LTE/NTN 路線資料 + BLE Padlock/壓力感測開關狀態，結合路線行為模式分析，辨識「合理延誤 vs. 真正異常」，實現 繞行、可疑停留、非法開箱/竊盜 之即時預警，目標達成偵測 F1-score ≥0.85、ETA MAE 改善 ≥25%、警示誤報率 ≤15%、關鍵警示回應時間 <30 分鐘，呼應痛點四所述「無法即時辨識」風險。

Smart TOTE 具備 BLE Padlock、壓力感測、GPS/LTE/NTN 連線能力，可進行箱體開關、鎖狀態與路線即時追蹤。
來源：Smart TOTE 技術規格文件（版本 5.0 以上）

#### （1-2）國際 SOTA（State of the Art）與本計畫技術指標對照
為凸顯技術優越性與可查核性，下文擇要列出三項關鍵指標，對照國際常見或文獻/產業報告中可見之 SOTA/通行水準與本計畫目標值，所有本計畫目標數值均與前述 KPI 表保持一致。下列國際數據為近年電池壽命（RUL）預測、冷鏈監控與運輸可視化等公開研究，以及實務上 real-time transportation visibility 平台案例之彙整範圍（例如 Energies、iScience 等期刊之相關綜述，[Real-time Transportation Visibility Platforms Reviews, Gartner]、project44／Uber Freight 等 ETA 案例說明），供讀者參考其量級合理性，並對照本計畫設定之目標指標。
相較於上述國際 real-time transportation visibility 平台與文獻所示之 RUL／ETA 指標化成果，國內多數冷鏈與物流場域仍以簡單門檻式溫度警報與單點 GPS 回報為主，缺乏以 F1-score、AUC、MAE 等量化指標驗證之 AI 模型與跨段 ETA 預測機制。本計畫即針對此落差進行補強。
#### ① 電池壽命預測（RUL）
指標	典型現況／國際水準（參考值）	本計畫目標（KPI 對照）	說明
感測器可靠度（Availability）	約 85–90%（多為被動維護，故障後更換）	≥95%	導入電池壽命預測（RUL）與預防性維護後，透過狀態監測與預警降低非計畫性停機。
RUL 預測準確率	多數實務與研究顯示 80–88% 為常見可達範圍	≥90%	以 LSTM/TFT 等時序模型建立 RUL 預測模型，目標優於一般公開實驗結果（約 80%+）並提供可解釋結果。
RUL 預測誤差（MAE）	文獻中針對實際運行電池，多以 10–20 天級誤差為可接受區間	≤10 天	以生存分析＋時序模型預測剩餘壽命，將誤差壓在 10 天以內，對齊或優於公開 RUL 實驗結果。

參考資料（範例）：
- Sylvestrin GR et al., “State-of-the-art in electric batteries’ state-of-health (SoH) prognostics”, Energies, 2025：整理實務與實驗環境中 SoH/RUL 預測方法，多數實務誤差約落在 10–20 天級別。
- Shu X. et al., “State of health prediction of lithium-ion batteries based on …”, iScience, 2021：以數據驅動方法預測鋰電池 SoH，顯示 80–88% 準確率為常見可達水準。
- Pohlmann S. et al., “State-of-health prediction of lithium-ion batteries based on Gaussian process regression …”, 2024：以高精度 SoH 預測模型說明實務上對 SoH/RUL 誤差範圍的要求與挑戰。
#### ② 環境敏感貨品的異常風險與提前預警（呼應痛點三）
指標	典型現況／國際水準（參考值）	本計畫目標（KPI 對照）	說明
環境異常偵測 F1-score	國際溫濕度敏感貨品監控與設備廠商多採門檻＋rule-based，公開案例 F1 約 0.7–0.8	≥0.88	以變化點偵測與多變量時序模型進行短期預測，搭配箱體開關與路段事件對齊，將偵測效能提高至 0.88 以上，優於一般門檻式做法。
違規／異常提前預警率	多為事後查帳或臨界點才报警，提前預警率偏低（<30%）	≥70%	以短期預測模型推估未來 30–60 分鐘內之環境變化，於預測顯示將觸及溫濕度敏感貨品環境風險門檻前至少 30 分鐘主動觸發預警，並由 AI 自主式事件報告輔助判讀，對應「痛點三」中對濕度變化與提前掌握風險之需求。
事件報告 SLA（P95）	多仰賴人工彙整與 Email 通報，常以「小時」計	≤2 分鐘（端到端）	由異常偵測直接觸發 AI 自主式事件報告與推播管線，大幅縮短通報時間。

參考資料（範例）：
- Xie Z. et al., “An anomaly detection scheme for data stream in cold chain logistics”, PLOS ONE, 2025：提出冷鏈物流資料流異常偵測方法，說明傳統 rule-based 門檻法在偵測率與誤報率上的限制。
- Zhang W. et al., “A data-driven framework for intelligent cold chain monitoring”, 2025：整合 IoT 感測與 ML 異常偵測的冷鏈監控架構，佐證以 ML 提升溫度異常偵測效能與提前預警的可行性。
- MarketsandMarkets, “Cold Chain Monitoring Market”, 2025：說明冷鏈監控市場成長與導入場景，對應本計畫聚焦之溫濕度敏感貨品運輸。
#### ③ 路線繞行／疑似竊盜偵測與 ETA 預測（呼應痛點四）
指標	典型現況／國際水準（參考值）	本計畫目標（KPI 對照）	說明
路線偏離偵測 AUC	物流與車聯網研究中，以純 GPS 特徵訓練之異常偵測模型 AUC 多落在 0.80–0.88	≥0.90	以 LSTM 等時序模型結合路網與運輸行為上下文特徵，將 AUC 推升至 0.90 以上，對齊近期國際研究的較高水準。
竊盜／未授權開啟 F1-score	多倚賴門禁或人工作業紀錄，實務上少有公開 F1 數據，多為「事件案例」說明	≥0.85	透過 Smart TOTE（BLE Padlock＋壓力感測）與行為模式建模，明確訂出 F1≥0.85 的可量測門檻。
ETA 預測誤差（MAE）	國際貨櫃與幹線運輸 ETA 預測，公開案例多為 1.5–3 小時級 MAE	改善 ≥25%	以歷史路線資料與時序模型，將 ETA MAE 自現況再降低 25% 以上，對齊或優於國際平台實務經驗。

參考資料（範例）：
- Wani AA et al., “Ten quick tips for improving estimated time of arrival (ETA) in fleet-based transportation systems”, PeerJ Computer Science, 2025：整理車隊／運輸 ETA 預測實務中 MAE 量級與常見誤差來源，佐證 1.5–3 小時級 MAE 為典型範圍。
- Gartner, “Real-Time Transportation Visibility Platforms Reviews”（RTTV 市場評論）：說明現行國際 RTTV 平台多以 GPS＋交通／天氣資訊進行 ETA 預測與異常告警。
- project44, “ETA reimagined: Transforming project44’s prediction engine”, 2025；Uber Freight, “A look inside the AI engine powering on-time arrivals”, 2023：說明國際平台透過 AI 提升 ETA 準確度與異常預警的實務成果。
上述指標將透過前述「技術驗證協議」與第三方測試／場域驗證報告進行查核，並納入里程碑 B.1／B.2 之審查基準，以確保「技術優越性」不僅為定性敘述，而能以量化數據對照國際水準。
綜合上述三項指標對照可見，本計畫在電池壽命預測（RUL）、環境異常偵測與路線／竊盜偵測三個面向，皆設定高於文獻與國際平台典型水準之目標；並透過自研時序模型、多源感測資料融合與 Smart TOTE 硬體整合，形成具自主性之 AI 技術與可累積之核心智財（IP）。

#### (2) 導入前（現況）與導入後（預期結果）對照（含 Smart TOTE）
項目	導入前（現況問題）	導入後（預期成果）
感測器可靠度與智能維護 （痛點一 / 分項計畫A）	感測器電池衰退與離線無法事先預測，常出現「資料中斷、補測成本高」，造成異常判讀困難與維運成本上升。	透過 AI 化電池壽命預測（RUL）模型，建立預測性維護機制，提前辨識電池衰退與故障風險，可靠度（Availability）提升至 ≥95%，RUL 預測 MAE ≤10天，資料完整性 ≥95%，降低非計畫性停機與維運成本。
報告產出與決策效率 （痛點二 / 分項計畫B）	報表需由人工作業彙整，多數查詢需「寄信/開工單 → 等待數小時至數日」，決策延遲且難以追蹤誰查了什麼資料。	建置 NLQ + 自動報告系統，高層與營運直接以自然語言詢問；報告生成由數小時縮短為 <45 秒（初期 M1-M6 目標），並保留查詢審計軌跡，支援高階管理報告與例行週/月報自動產製。
環境敏感貨品之違規與品質風險 （痛點三 / 分項計畫C）	多數仍屬「事後查帳」，缺乏即時異常提醒與簡明說明，無法快速判讀成因與處置，錯失提前介入時機。	以變化點/統計門檻＋簡單規則偵測溫/濕度異常，對齊箱體開關/路段事件，自動觸發分項 B 的 AI 報告與推播，產出「事件摘要＋建議處置」。提前預警率 ≥70%，違規率下降 ≥30%，事件報告 SLA（P95） ≤ 2 分鐘。
路線繞行、合理延誤與潛在竊盜 （痛點四 / 分項計畫D）	目前多依賴事後 GPS 回看與人工判斷，「合理延誤」與「繞路偷運」難以區分；貨櫃被開箱、鎖具遭破壞多在事後才被發現。	以 GPS/NTN 時空軌跡與路線行為模型建立路線預測及異常模型，搭配 Smart TOTE BLE Padlock/壓力感測 資訊辨識未授權開箱；系統即時標註「合理延誤」與「可疑繞行/停留/非法開箱」，F1-score ≥0.85、警示誤報率 ≤15%、關鍵警示回應時間 <30 分鐘。

#### (3) 資訊安全與資料治理（合規機制）
- 資料分級與來源：內部（裝置時序/事件）、外部（路線/地理）；建立數據目錄與血緣。
- 存取控管：依職能與最小權限原則（RBAC/ABAC）、唯讀白名單查詢、審計日誌保存≥1年。
- 個資/敏感資料：去識別化/匿名化（雜湊/遮罩）、跨境傳輸以區域化部署與聯邦學習（FL）處理。
- 合規框架：GDPR/DPIA 檢核、第三方資安掃描（SAST/依賴）、定期弱掃與備援演練（每季）。
- 稽核與版本：資料版本控管、模型版本/回滾、查詢路由與模型輸出全程可追溯。
## 三、計畫導入執行策略
計畫執行內容
預期導入場域驗證企業之場域、驗證項目及導入方式
場域	 國際場域部分：已與瑞士 Arviem 簽署合作備忘錄（MOU），由 Arviem 提供跨洲際海運、空運與冷鏈等國際物流場域，作為長週期實際運輸資料之蒐集來源與 AI 模型之國際實證場域。預計優先選定「高值電子零組件出口」、「溫控貨物（如冷鏈醫療／生技產品）」等運輸路線進行試導入。 /  國內場域部分：已與台灣 SimiQue（新邁高國際信息有限公司）簽署《國內場域試導入合作備忘錄》，由 SimiQue 提供高安全等級之倉儲、轉運中心與車隊場域，配合本計畫進行裝置布署、資料蒐集與導入效益驗證，作為本案之在地示範場域與後續國內擴散之基礎。優先聚焦於「高敏感度、高價值設備與物資之倉儲與運補」等具安全需求之運輸場景。
驗證項目	 國際場域（Arviem）主要驗證項目 / 智慧貨箱／Smart TOTE 之多感測資料（定位、鎖狀態、壓力／溫度等）長週期傳輸與資料品質穩定性驗證。 / 電池剩餘壽命預測（RUL）模型在跨國長程海運／空運情境下之準確度與實務可用性驗證。 / 運輸路線偏離與竊盜風險偵測模型之 AUC、F1 值等技術指標，以及實際異常案件追蹤與誤報／漏報比例。 / 冷鏈／溫控貨物之環境異常偵測（如溫度／壓力異常）與貨損事件關聯性分析，作為減少報廢與重送之依據。 / 自然語言查詢（NLQ）與 AI 報表功能在國際貨主／承攬商實際操作情境中的可用性與回報的工時節省效益。 /  國內場域（SimiQue）主要驗證項目 / 在高安全等級倉儲與車隊運輸場域中，智慧貨箱之裝置布署密度、通訊穩定度與設備維護模式可行性。 / 鎖狀態、路線軌跡與壓力／震動等訊號結合之異常／竊盜偵測模型，在國內短中程運輸情境之判別能力。 / 在敏感物資與高價值設備調撥流程中導入風險評分機制後，是否有助於提前發現「高風險運輸批次」，降低人工逐筆檢查之負擔。 / 國內使用者（駐點人員、物流管理單位）對 AI 風險儀表板、告警機制與稽核軌跡之實務使用回饋，用以修正介面與流程。
導入方式	本計畫採「分階段、分場域」導入策略，避免一次性大規模布署所造成之風險，具體方式如下： / 導入前期（0–6 個月）— 小規模試布署與資料盤點 / 與 Arviem、SimiQue 共同選定代表性運輸路線與倉儲節點，先行布署少量智慧貨箱及感測裝置。 / 建立標準化裝置啟用、註冊與維護流程，並串接至本計畫雲端資料平台，完成資料品質檢核與特徵工程流程。 / 針對現行人工報表、異常通報流程進行盤點，作為 AI 報表與風險儀表板設計之基準。 / 導入中期（6–12 個月）— AI 模型導入與雙場域並行驗證 / 於國際與國內場域同步導入 RUL、環境異常與路線／竊盜偵測等核心 AI 模型，並以雙軌方式（AI 建議＋既有流程）運行一段期間，比較差異。 / 建立跨場域之 KPI 監測儀表板（例如異常偵測 F1 值、無效運輸里程變化、貨損率變化、報表出具時間縮短比例等）。 / 透過定期工作坊與使用者回饋，調整告警門檻、模型參數及儀表板呈現方式。 / 導入後期（12–18 個月）— 擴大量測與可商轉驗證 / 在 Arviem 及 SimiQue 選定之場域擴大部署裝置數量與應用路線，驗證系統在較大規模下之穩定度與維運模式。 / 整合合作夥伴之既有系統（如 TMS、WMS 或客製化後勤／物流系統），以 API 或事件通知方式嵌入 AI 風險評分與告警結果。 / 依實際運行成果調整收費模式與服務流程，提出具體可商轉之「標準服務包」與後續國內外擴散計畫。
預期可導入本計畫AI應用技術之業者規劃、內部資源配置或策略聯盟業者
（一）預期導入之業者規劃 / 既有合作夥伴： / 瑞士 Arviem 所服務之跨國貨主與國際物流業者，預期為首波導入 Smart TOTE AI 監控服務之國際客戶群。 / SimiQue 所服務之國內高安全等級倉儲與物流單位，將作為在地示範案例與日後國內關鍵產業客戶之擴散基礎。 / 延伸導入對象： / 具高值貨品運輸需求之國內外電子產業供應鏈、精密機械與醫療／生技業者。 / 國內外第三方物流（3PL）、貨運承攬業者及倉儲／冷鏈服務業者。 / 未來可透過系統整合商及電信營運商（如 5G＋IoT 解決方案供應商）將本計畫 AI 應用技術整合至更大規模之產業解決方案中。 / （二）申請單位內部資源配置 / 設置專責 PMO 及技術負責人統籌本計畫之時程、資源與風險管理。 / 由資料科學／AI 團隊負責電池壽命預測、異常偵測與風險評分等核心模型之研發與維運。 / 系統開發團隊負責雲端資料平台、API 介接、儀表板與多租戶 AI-MaaS 平台之實作。 / 現場技術服務與客戶成功人員（FAE／CS）擔任場域溝通窗口，協助裝置佈署、使用者訓練與營運回饋蒐集。 / （三）策略聯盟業者 / 與 Arviem 建立「國際場域＋客戶通路」策略聯盟，將本計畫 AI 模型與平台服務整合為 Arviem 現有貨運可視化服務之增值模組。 / 與 SimiQue 建立「國內高安全等級物流場域」策略合作關係，協助其在關鍵產業與高值物資運輸領域導入 AI 風險預警能力。 / 視計畫進展與需求，洽談系統整合商、雲端服務商或電信營運商作為後續擴散階段之合作夥伴，以加速在國內外之複製與布署。
導入AI應用技術後之構想、服務模式、服務流程設計與優化、應用情境設計等
（一）導入後之服務構想與模式 / 建立以「智慧貨箱＋AI 風險預測」為核心之 AI-MaaS（AI as a Service）訂閱服務，採「按箱／按趟／按月」彈性計價模式。 / 透過標準化 API 與 SaaS 平台介面，讓國內外物流／貨主業者無須大幅修改原有系統，即可將風險評分、RUL 預測與異常告警嵌入現行作業流程。 / 依客戶成熟度與需求，提供分級服務方案（例如： / 基礎型：僅提供即時位置與基本告警； / 進階型：附加 AI 異常偵測、RUL 預測與 ESG 報表； / 企業型：支援多場域整合、客製化儀表板與第三方整合）。 / （二）服務流程設計與優化 / 客戶開通服務與帳號 → 建立公司／場域／設備之主檔資料。 / 客戶於出貨前於平台建立「運輸批次」並指派對應智慧貨箱／感測裝置。 / 運輸過程中，裝置持續上傳定位、環境、鎖狀態等資料至雲端平台。 / AI 模型即時計算風險評分、RUL 與異常事件，透過儀表板、簡訊或 Email／Webhook 對相關人員發出告警。 / 運輸完成後，自動產出「運輸風險與異常分析報告」，並可依需求產出 ESG／減碳相關佐證報表。 / 透過定期回顧會議與使用者回饋，調整模型參數、告警門檻與流程設計，以持續優化服務體驗與營運效率。 / （三）應用情境設計 / 高值電子產品出口場景：針對跨洲際運輸之高價值伺服器、通訊設備或晶片模組，提供從倉庫出貨到國外客戶收貨全程的風險監控與異常追蹤。 / 冷鏈與醫療／生技產品場景：對疫苗、試劑或溫控藥品等貨物監控運輸過程中的溫度、壓力與開箱狀態，降低冷鏈失溫與報廢風險。 / 關鍵設備與高敏感度物資運補場景：針對關鍵設備、備品與高敏感度物資，在倉儲與調撥過程中利用路線異常、鎖狀態與環境異常偵測，強化資產保全與稽核軌跡。 / 退貨／維修與逆物流場景：在逆向物流中監控商品狀態與路徑，透過 AI 報表快速判斷貨損責任與可能風險點，協助客戶降低爭議處理成本。

計畫工作項目實施方式：
1. 計畫架構 / 本計畫「AI智慧供應鏈風險預測與通訊整合應用系統開發計畫」之整體架構如下，係由申請單位準旺(ItracXing)科技股份有限公司主導，搭配國內外合作夥伴進行技術驗證與場域導入，並依研發工作內容切分為四個分項計畫： / 分項計畫 A：電池壽命預測（RUL）與智慧感測器可靠度管理 / 主要開發技術： / 低功耗智慧 TOTE／鎖具感測資料蒐集與清洗流程。 / 電池剩餘壽命（RUL）預測模型與感測器健康狀態評估模型。 / 經費占比：約 28%（含人事、雲端資源及部分技術驗證費用）。 / 執行單位：準旺(ItracXing)科技股份有限公司 為主；**Arviem AG（瑞士）**提供國際長週期運輸資料與實際運輸場域作為 RUL 模型驗證環境；SimiQue 新邁高國際資訊有限公司提供國內物流場域之裝置佈署與運行資料。 / 技術引進／驗證性質：屬「合作研發＋場域驗證」，資料與場域由合作夥伴提供，核心 AI 模型與演算法由本計畫自主開發。 / 分項計畫 B：AI 報告自動化與自然語言查詢（NLQ）模組 / 主要開發技術： / 物流時序資料與異常事件之結構化資料庫與語意模型。 / 多語系自然語言查詢（NLQ）與自動報表生成引擎。 / 經費占比：約 24%。 / 執行單位：準旺(ItracXing)科技股份有限公司 為主，並與 Arviem 共同規劃國際客戶常用 KPI 與報表版型，確保輸出符合國際貨主需求。 / 技術引進／驗證性質：屬「合作研發與場域驗證」，NLQ 應用情境由合作夥伴提供需求與實際查詢紀錄，本計畫負責模型建置與系統實作。 / 分項計畫 C：環境異常偵測與 AI 自主式事件告警模組 / 主要開發技術： / 以溫度、濕度、壓力等感測資料為主之時序異常偵測模型。 / 針對冷鏈與高敏感貨品之多源資料融合與異常情境分類（如溫控失效、碰撞／壓力異常等）。 / 經費占比：約 26%。 / 執行單位：準旺(ItracXing)科技股份有限公司 為主；Arviem 提供跨洲冷鏈與一般貨運資料，SimiQue 提供國內倉儲與轉運中心之環境感測資料，以支援多場域異常偵測模型訓練與驗證。 / 技術引進／驗證性質：屬「場域驗證」，異常定義與告警流程由合作夥伴共同研議，模型與演算法由本計畫自行研發。 / 分項計畫 D：路線異常／竊盜風險偵測與採樣最佳化模組 / 主要開發技術： / 基於 GPS／NTN 軌跡與鎖狀態之路線偏離、ETA 誤差與可疑停留行為偵測模型。 / 感測資料動態採樣與裝置省電策略（含強化學習或啟發式演算法）。 / 經費占比：約 22%。 / 執行單位：準旺(ItracXing)科技股份有限公司，並與 Arviem、SimiQue 協同定義「正常路徑樣板」與異常行為案例，供模型訓練與實地驗證之用。 / 技術引進／驗證性質：屬「合作研發／場域驗證」，路線資料與歷史案例由合作業者提供，本計畫負責開發路線異常偵測與採樣策略演算法。 / 整體而言，四個分項計畫之開發經費合計占本計畫總研發費用 100%，由準旺(ItracXing)科技股份有限公司統籌管理，國內外合作夥伴僅提供場域、資料與部分協同研發與驗證支援，不影響本計畫核心 AI 技術與智財之自主性。 / 2. 實施方法 / 依上述計畫架構，四個分項計畫之實施方式說明如下： / 分項計畫 A：電池壽命預測（RUL）與智慧感測器可靠度管理 / 第 1 階段（計畫前 6 個月）：完成裝置韌體與通訊協定調校，建立電池電壓、溫度、裝置事件等資料蒐集管線與特徵庫；同步進行資料品質檢核與標註流程設計。 / 第 2 階段（中期 6 個月）：以實際場域資料訓練與調校 RUL 模型與感測器健康（BHI）評估模型，採用 LSTM／TFT 等時序模型與生存分析方法，並與傳統門檻式判斷進行 A/B 比較。 / 第 3 階段（後期 6 個月）：完成模型上線與監控儀表板，將 RUL 預測結果串接至告警與維護工單流程，並與合作夥伴共同檢討預警成功／失敗案例，以進行模型滾動校正。 / 分項計畫 B：AI 報告自動化與自然語言查詢（NLQ）模組 / 建立以貨主／物流管理人員常用 KPI 為核心之資料模型與語意字典，整理運輸事件、異常紀錄與 ESG 指標（如無效運輸里程、CO₂ 排放估算等）。 / 開發 NLQ 轉換引擎，透過語意解析＋規則約束方式，將自然語言查詢轉換為安全可控之 SQL 查詢，並設計澄清回合與拒答機制，避免產生錯誤推論。 / 實作報表排程與匯出功能，支援依客戶、國家、貨種等維度自動生成週／月／季報表，並於場域試導入期間蒐集實際使用行為與回饋，滾動調整查詢模板與 UI/UX。 / 分項計畫 C：環境異常偵測與 AI 自主式事件告警模組 / 整合 TOTE／鎖具之溫度、濕度、壓力等感測資料與運輸事件紀錄，完成長週期環境時序資料庫與特徵工程流程。 / 以統計門檻、變化點偵測與時序異常模型建立多層次異常偵測機制，並與合作貨主共同定義「可容忍範圍／不可容忍事件」以作為調校依據。 / 將偵測結果串接至告警與處置流程，設計事件分級、通知對象與回應時間 SLA，並建立事件回溯與報告產生機制，以利日後查核與持續改善。 / 分項計畫 D：路線異常／竊盜風險偵測與採樣最佳化模組 / 建立 GPS／NTN 路線資料與鎖狀態、停留點等事件對齊機制，先行建構「正常路徑樣板」與基準 ETA 模型。 / 開發路線偏離、異常停留與 ETA 誤差偵測演算法，並結合鎖狀態與壓力／環境變化等訊號，形成多因子竊盜風險評分機制。 / 針對裝置電力限制，設計採樣頻率動態調整策略（例如以強化學習或啟發式規則依風險分級調整上報頻率），於國內外場域進行 A/B 測試，比較電量消耗與偵測績效之差異。 / 上述各分項計畫將依整體時程規劃進行交叉整合： / 分項 A 之 RUL 與感測器健康指標將作為分項 B 報告與分項 C 異常判讀之重要欄位。 / 分項 C、D 之異常事件與路線風險結果將透過分項 B 之 NLQ 與報表模組呈現給最終使用者。 / 所有模組皆以雲端原生架構實作，並預留未來與聯邦學習框架整合之擴充接口。

AI 應用場域試導入推動：【類別二、類別三計畫需填寫】
請說明
1. 場域端試導入之軟硬體架構及規格

2. 試導入作法，包含場域端試導入流程規劃

參與試導入業者規劃名單：
請以表格說明：類別二需導入4家，類別三需導入8家
編號	參與業者	產業別	預計導入地點	預計導入應用
1
2
3
4
5
6
7
8

國際輸出規劃
說明本計畫在結案後三年內的國際輸出策略與路徑，包含產品形式、渠道合作、目標市場與營收結構，對應前文「商業化規劃與目標」、「國際展會策略」及國際收入占比等指標。 / 輸出產品與服務形式 / 以 AI-MaaS for Logistics（AI‑Monitor as a Service）＋Smart TOTE（智慧物流箱） 為核心輸出項目，提供「IoT 裝置＋AI 監控服務（RUL、環境異常、路線／竊盜偵測、NLQ 報表）」之整合方案。 / 服務模式以 訂閱制（per‑shipment／月租）＋顧問／技術授權 為主，降低國際客戶導入門檻並形成穩定 ARR。 / 國際合作渠道與市場佈局 / 以瑞士合作夥伴 Arviem AG 既有之 >5,000 家國際貨主與品牌客戶為主要國際渠道，優先鎖定歐洲與北美之高價值貨品（電子零組件、精密設備、精品咖啡豆等）跨境運輸與冷鏈場景。 / 規劃三年內保守導入約 1% 管道客戶（約 50 家）進入 PoC／試用，其中約 20%（10 家）轉為付費或長期合作客戶，對應前文「三年 NT$120M 產值」與「國際收入占比約 70%」之試算假設。 / 視市場回饋，逐步洽談第二波區域型通路（如區域性 3PL、冷鏈業者或電信／系統整合商），採白標或聯合品牌方式複製輸出。 / 國際展會與示範場域策略 / 以 CES 2026 等國際展會為重點展示節點，與 Arviem 共同進行「AI‑MaaS＋Smart TOTE NTN 連線」情境 Demo 與聯合 Pitch，蒐集國際客戶對痛點、導入障礙與定價模式之回饋，並爭取 3–5 家具 LOI／POC 意向之潛在客戶。 / 持續深耕「國際場域：Arviem；國內場域：SimiQue」之實證成果，作為對外行銷與國際輸出時的標竿案例與參考架構，降低新客戶導入風險。 / 國際收入結構與目標 / 以「IoT 裝置銷售＋AI‑MaaS／顧問／授權」為雙軸收入來源，其中 AI‑MaaS 與顧問／授權三年累積營收目標約 NT$80M，IoT 裝置與汰換／擴充約 NT$40M，合計約 NT$120M。 / 預期國際客戶收入占比約 70%，國內收入約 30%，對應前文 KPI 表中「國際收入占比 ≈70%」之設定，作為國際輸出成效之主要查核指標。 / 合規與在地化佈署 / 面對 GDPR、EU AI Act 等國際法規，本計畫以 區域化部署＋聯邦學習（FL） 為核心架構，確保敏感場域資料留在當地，僅上傳模型參數／梯度進行聚合，以「資料不出域」方式降低跨境傳輸風險。 / 針對不同國家之在地化需求（語言、報表格式、ESG 報告規範等），透過可配置的 NLQ 語意層與報表版型快速調整，並與在地合作夥伴共同維運，以提高各國客戶採用率與長期續約率。 / 透過上述輸出產品形式、國際渠道、展會示範、收入結構與合規在地化五個面向，本計畫可在結案後三年內，穩健達成智慧物流 AI 解決方案的「國際輸出規劃」，並與量化 KPI（產值、國際收入占比、導入客戶數）形成一體化的查核架構。

資訊安全運作機制說明
資料分級與來源：內部（裝置時序/事件）、外部（路線/地理）；建立數據目錄與血緣。 / 存取控管：依職能與最小權限原則（RBAC/ABAC）、唯讀白名單查詢、審計日誌保存≥1年。 / 個資/敏感資料：去識別化/匿名化（雜湊/遮罩）、跨境傳輸以區域化部署與聯邦學習（FL）處理。 / 合規框架：GDPR/DPIA 檢核、第三方資安掃描（SAST/依賴）、定期弱掃與備援演練（每季）。 / 稽核與版本：資料版本控管、模型版本/回滾、查詢路由與模型輸出全程可追溯。

## 四、計畫執行時程及查核點
以下甘特圖與後續「預定進度表與查核點」以及「AI 功能—里程碑—KPI 對應表」互相對應，以里程碑代碼 A.1／B.1／B.2／C.1 統一標示。
甘特圖（2026/01–2027/06，18個月；分項計畫視角）

### 預定進度表與查核點
### 預定進度表（年度=會計年度；每6個月至少1項查核點）
- 2026/01–2026/05（M1–M5；對應里程碑 A.1）
  - 目標：分項計畫A/B 初期可用
  - 主要成果：
    - 分項A：電池壽命相關資料管道與前處理流程完成（A1–A3），初版電池壽命預測模型建立
    - 分項B：NL-to-SQL 與 RAG 基礎功能可用（B1–B3），自動報告與 Executive Alert 原型上線（B4–B6 前期）
  - 查核點：A.1（2026/05底）
- 2026/04–2026/09（M4–M9；對應里程碑 B.1）
  - 目標：分項計畫C／D 中期模型完成
  - 主要成果：
    - 分項C：異常規則/變化點與事件對齊完成（C1–C3），告警→AI 報告整合可用並達到預期 F1/SLA
    - 分項D：路線異常／竊盜偵測 LSTM 時序模型完成（D1–D4），動態警示邏輯可在測試場域運作
  - 查核點：B.1（2026/09底）
- 2026/04–2027/03（M4–M15；對應里程碑 B.2）
  - 目標：分項計畫A／C／D 場域驗證
  - 主要成果：
    - 分項A：電池壽命預測（RUL）模型在實際場域連續運轉，可靠度與 MAE 達標
    - 分項C：環境異常偵測在場域達成提前預警率與報告 SLA 目標
    - 分項D：路線異常／竊盜偵測在真實物流路線上完成 A/B 測試，F1 與 ETA MAE 改善達標
  - 查核點：B.2（2027/03底）
- 2027/01–2027/06（M13–M18；對應里程碑 C.1）
  - 目標：整體結案與驗收（A–D 成果整合與上線）
  - 主要成果：
    - 完成端到端跨模組整合與穩定性驗證，資料同步成功率 ≥ 98%
    - 完成最終驗收測試與上線部署，服務可用性 ≥ 99.5%
    - 產出結案技術文件與驗收報告
  - 查核點：C.1（2027/06底）

預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間 (年/月)	查核點內容（技術指標／產品規格／品質指標／市場測試指標）
A.1	2026/05	技術指標：電池壽命預測模型初步建立，RUL 預測 MAE ≤ 15 天；異常偵測準確率 ≥ 85%。產品規格：MCP 資料庫整合完成，支援即時查詢；自動報告與高階警示彙報系統上線。品質指標：完成系統原型、技術文件與初步測試報告。
B.1	2026/09	技術指標：警示優化模型訓練完成，F1-score ≥ 0.85。品質指標：完成模型訓練報告與中期驗證結果。
B.2	2027/03	技術指標：電池壽命預測準確度達標（RUL MAE ≤ 10 天）；警示誤報率 ≤ 15%（較導入前基準降低 ≥ 40%）；預測性維護機制於實驗室與場域驗證通過。品質／市場測試指標：完成場域驗證報告，含場域測試數據、電池壽命模型性能報告與預測性維護效益分析。
C.1	2027/06	技術指標：端到端跨模組整合完成，資料同步成功率 ≥ 98%；服務可用性 ≥ 99.5%。產品規格：生產環境部署完成，API 文件與系統文件齊備。品質指標：整合缺陷率呈連續下降，最終驗收測試及結案文件完成。

## 五、預期效益
量化效益
#### （一）量化效益（技術與營運指標）
彙整本計畫在「技術與營運」兩大層面的量化效益，包括感測器可靠度、異常偵測性能、報告與決策效率、服務可用性與衍生投資等，並說明量測方式與查核頻率。
核心技術與營運指標（KPI 摘要）
指標	基準值（Baseline）	期末目標（Target）	測量方法／資料來源
感測器可靠度（Availability）	90%（2024 年均值）	≥95%	IoT 裝置監控系統，依每日上線率與資料完整性計算，每月彙整
RUL 預測準確率	無基準（新模型）	≥90%	分項 A 模型驗證集之分類準確率，每季更新
RUL 預測誤差（MAE）	無基準（rule-based baseline）	≤10 天	RUL 預測 vs 實際壽命之 MAE，每季更新
環境異常偵測 F1-score	現況 rule-based 約 0.7	≥0.88	以完整事件樣本集計算 F1，每季查核
路線偏離偵測 AUC／竊盜警示 F1-score	無（首次導入）	AUC ≥0.90、F1 ≥0.85	以獨立測試集與場域資料驗證，每季查核
NLQ 查詢成功率	無（首次導入）	≥92%	透過標註查詢與 NL-to-SQL 比對正確率，每季檢視
NLQ P95 延遲	人工查詢 >10 分鐘；無延遲基準	<60 秒	透過 NLQ Gateway 與 APM 日誌，每週／每月檢視
風險回應時間（Incident Response Time）	約 45–90 分鐘（人工流程）	縮短 ≥40%	事件觸發→處置完成之時間差，月報查核
報告製作人力時數	約 200 小時／月	降低 ≥50%（≤100 小時／月）	PMO 工時系統統計，每月追蹤
服務可用性（Service Availability）	99.0%（現況監控值）	≥99.5%	監控平台（Grafana／Datadog）每週／每月彙總

衍生投資與人力效益（千元；非本期核心 KPI）
成果項目	執行前	第 1 年度	第 2 年度	佐證方式
申請／核定專利數	0	2	3	專利申請書及審查進度文件
衍生投資金額	0	6,500	6,500	投資合作協議書及 MOU
新增就業機會（人）	0	5	10	勞動契約與公司人事紀錄
提升計畫參與研發人員薪資水準(%)	-	+10%	+15%	薪資單與人事部佐證資料

衍生投資金額細項（單位：千元；屬結案後延伸投資，非本期核心 KPI）：
投資項目	投資主體	投資金額	說明
智慧物流邊緣節點測試與驗證合作	外部研究機構	3,000	智慧物流邊緣節點試煉場域部署及性能驗證，建置測試節點與 AI 加速伺服器
Edge AI Platform 共研投資	ItracXing & Arviem	2,000	延伸本計畫 AI 模組至邊緣運算節點，支援低延遲運算與智慧物流監控
國際輸出合作（全球場域）	Arviem AG	1,500	將智慧物流監控整合方案輸出至 Arviem 客戶場域，作為跨境驗證合作

合計衍生投資金額：約 NT$6,500 千元。
質化效益及商業化規劃
說明本計畫對申請單位、產業生態系、國際能見度與人才培育之長期影響，補充量化指標無法呈現之價值。
對申請單位（ItracXing）之效益
- 技術升級：
  - 建立電池壽命預測（RUL）、環境異常偵測、路線／竊盜偵測與 NLQ 報表等完整 AI 模組，形成可複製的「AI Logistics MaaS」產品線。
  - 建立可解釋 AI、聯邦學習與多智能體協作等能力，強化未來 AI 合規與治理專案競爭力。
- 產品與商業模式：
  - 由專案導入轉型為「IoT 裝置 + AI-MaaS／LaaS 訂閱」服務模式，提高毛利與估值。
  - 完成至少 1–2 個可複製之國際場域示範案例（國際場域：Arviem；國內場域：Simique），作為往後標竿案例。
- 人才育成：
  - 培養具「AI＋物流／製造」跨域能力之研發與實務人才 ≥6 名，其中女性研發人力 ≥1 名。
  - 累積跨國協作與 GDPR／AI Act 等合規實務經驗。
對產業與在地生態系之效益
- 產業示範：
  - 完成至少 1 個具代表性的 AI 導入示範場域（如國際海運／溫濕度敏感貨品／電子組裝供應鏈），形成可複製之導入藍圖與 SOP。
  - 透過技術工作坊、產業論壇與標竿案例分享，帶動系統整合商、電信與設備廠合作。
- 技術外溢：
  - 以開放 API、技術白皮書與部分工具開源等方式，降低中小企業導入門檻，提升整體產業數位化與 AI 化程度。
國際能見度與智財佈局
- 國際合作示範：
  - 與 Arviem 等國際夥伴於歐洲／全球場域完成實證，提升台灣在「AI＋智慧物流」領域能見度。
  - Arviem 並已表示，若本計畫獲核定並順利執行，將積極評估於台灣設立常駐據點或分公司，作為亞洲區營運與技術協作樞紐；相關意向可透過 Letter of Intent（LOI）佐證，預期可帶動在地就業與長期技術合作，強化本計畫在「國際合作深度與外商投資帶動效益」之貢獻。
- 智財與輸出：
  - 結案前完成 2–3 件專利申請（含至少 1 件 PCT）。
  - 建立「AI-MaaS for Logistics」輸出架構，預期結案後三年內國際客戶收入約占衍生營收 70%。

#### （三）節能減碳效益
說明本計畫如何透過「電池壽命優化、路線最佳化、廢棄物防止與 IoT 設備延壽」達成節能減碳與 ESG 效益，並以透明假設與示意公式說明 CO₂ 減量構成。
CO₂ 減量構成與示意數值（CO₂ 計算公式）
- 電池優化 — 減少電池製造碳排：≈ 1,950 kg CO₂e
  透過電池壽命預測（RUL）與預測性維護，降低不必要的電池汰換與過早報廢，對應每顆電池製造碳排之減少。
- 路線優化 — 減少燃油消耗：≈ 1,728 kg CO₂e
  透過路線異常偵測與 ETA 最佳化，減少無效繞行與怠速停留所造成之燃油消耗。
- 廢棄物防止 — 防止產品損壞：≈ 11,000 kg CO₂e
  透過環境異常提前預警與 AI 自主式事件報告，降低溫濕度敏感貨品報廢與重製需求，依單位產品廢棄所對應之碳排係數換算。
- IoT 設備延壽 — 延長設備使用壽命：≈ 46 kg CO₂e
  以電池與裝置健康管理延長 IoT 設備使用年限，減少新設備製造與報廢所帶來之碳排。
- 示意總減量：
  ΔCO₂,total ≈ 1,950 + 1,728 + 11,000 + 46 ≈ 14,725 kg CO₂e（示意值，用於說明單一代表性場域／年度之減碳構成）。
計算邊界聲明
- 四項減碳分項（電池優化、路線優化、廢棄物防止、IoT 設備延壽）彼此互斥，同一事件僅計算一次，避免重複計算。
- 「每批次」定義為：從起運點到終點的完整 end‑to‑end 運送任務（含中途倉儲與轉運）。
- 廢棄物防止僅計產品損失所對應之碳排，不重複計入運輸能耗（運輸能耗已列入「路線優化／燃油減量」項下）。
- 上述 14,725 kg CO₂e 為代表性示範場域／年度之示意估算；多場域、多年度累加後，與前述 KPI 表中「三年累計 CO₂ 排放量減少約 10–15%（約 80+ 噸 CO₂e）」相互對應。
量測方法與數據來源
計算標準
- 依據 ISO 14064‑1 溫室氣體盤查標準 建立組織層級排放盤查與追蹤架構。
- 對應 GHG Protocol 範疇 1–3，將燃油使用（Scope 1）、購電／冷媒（Scope 2）及運輸外包／產品廢棄（Scope 3）分別歸類。
- 參考 環保署碳足跡計算指引 與相關技術文件，做為排放係數與活動數據選取依據。
數據來源
- 即時 IoT 感測器與 Smart TOTE 裝置之行駛里程、燃油推估、裝置壽命與環境異常紀錄。
- 行政院環保署與國際公開資料庫所提供之排放係數（能源、運輸、廢棄物等）。
- 產業基準數據（環境產品宣告 EPD、LCA 報告與供應商提供之產品碳足跡）作為單位產品／設備之基準值。
排放係數基準（示意）
- 電池製造：約 75 kg CO₂e／顆（來源：EPD／電池環境產品宣告）。
- 柴油燃燒：約 2.68 kg CO₂e／L（來源：環保署公布排放係數）。
- 食品廢棄：約 2.5 kg CO₂e／kg（來源：LCA 文獻與環境產品宣告）。
- IoT 設備製造：約 45 kg CO₂e／個（來源：產業平均與供應商環境宣告）。
資料與方法透明度
- 各分項減碳量將以實際里程、感測器與設備壽命、環境異常事件與退貨／報廢統計為基礎，並依上述排放係數進行換算。
- 結案報告中將揭露各分項之計算假設、活動數據、排放係數來源與不確定度說明，確保 CO₂ 減量估算具可查核性與一致性。

#### （四）商業化規劃與目標（結案後三年內）
聚焦「結案後三年內」之具體商業化路徑、營收結構與目標指標，並與本期技術與場域驗證成果相銜接。
市場定位與可開發市場（SAM→SOM）
- 以全球智慧物流與物流 IoT 市場為背景，鎖定高價值貨品（電子零組件、精密設備、咖啡豆等）之跨境與溫濕度敏感貨品運輸場景，提供「IoT 裝置＋AI-MaaS 訂閱服務」整合方案。
- 以 Arviem 既有 >5,000 家跨國企業客戶為潛在基礎，保守假設三年內導入 1% 客戶（約 50 家），每家平均年訂閱金額約 USD 12,000，可形成每年約 NT$19.2M 服務收入（三年約 NT$57.6M），再加計 IoT 裝置銷售與顧問／授權收入，三年累積產值約 NT$120M，出口比重約 70%。
Smart TOTE 商業模式與收益試算（代表情境）
本計畫以 Smart TOTE（智慧物流箱）＋AI 監控服務 為核心產品，結合 IoT 硬體與雲端 AI 平台，採訂閱制收費。本期以「每箱每趟 AI 監控費用」作為主力模式，月租與進階方案則作為後續擴充選項。
- Per-shipment 主力模式：每一個 Smart TOTE 每完成一次端到端運輸（door-to-door 一整趟），收取約 USD 2 / TOTE / shipment 之 AI 監控服務費（不含箱體資產），內容包含 T/H 與位置資料蒐集、環境異常偵測、路線偏離／竊盜風險偵測與 AI 事件報告。此模式導入門檻低，適合 Pilot 與輪轉頻繁客戶。
- 價值與價格合理性：以 Smart TOTE 單箱資產價值約 USD 200、單批次貨值多在數十萬美元以上估算，USD 2／趟的 AI 監控成本約占貨值或箱體資產價值不到 1%；但只要成功避免一次環境報廢或竊盜事件，即可回收數十至數百趟運輸的 AI 服務費，同時減少重送運輸與 CO₂ 排放，符合 ESG 與風險管理要求，屬高「value-for-money」模式。
- 延伸月租模式（文字帶到即可）：針對長期合作客戶，可提供每箱每月約 USD 8–12 / TOTE / month 的訂閱方案，包含硬體攤提、連線費用與完整 AI 平台服務，三年可回收約 1.5–2 倍箱體資產價值，作為 per-shipment 模式成熟後的升級選項。
在此收費架構下，以「1,000 個 Smart TOTE × 年均 50 趟 × USD 2／趟」為代表情境：
- 三年累積運輸趟數約為 1,000 箱 × 50 趟／年 × 3 年 ≈ 150,000 趟；
- 以 USD 2／趟計算，三年 AI 監控服務收入約 USD 300,000（約 NT$9.6M；匯率 1:32）；
- 若部分客戶於第 2–3 年改採月租（USD 8–12／月／TOTE）模式，AI 訂閱收入將進一步提升，可形成穩定之訂閱型 ARR，作為摘要表中「三年 NT$120M 產值」中 AI-MaaS 收入的重要來源之一；其餘產值則由 IoT 裝置銷售與顧問／授權收入補足，詳後文「三年 NT$120M 產值目標之合理性說明」。
市場驗證與客戶承諾里程碑（對應 M1–M18）
- 需求驗證期（M1–M6）：
  - 完成 ≥20 家潛在客戶訪談與 ≥50 份痛點優先級調查。
  - 對 ≥15 家客戶進行定價敏感度測試，收斂 USD 5–15K／月 的可接受區間。
- 客戶承諾期（M6–M9）：
  - 取得 LOI ≥2 家、POC 試用協議 ≥1 家。
  - 完成 Arviem 正式合作協議 1 份（為 M6 Go/No-Go 之關鍵指標之一）。
- 商業驗證期（M10–M18）：
  - Pilot 客戶數於結案前達 2–5 家，裝置部署數達 100–500 台。
  - 年經常性收入（ARR）達 USD 30K–150K，客戶留存率 ≥80%、NPS ≥40。
營收預測與收入結構（2026–2029）
項目	2026	2027	2028	2029
IoT 裝置銷售（套／均價）	75 × $1,000	600 × $1,000	900 × $1,000	1,200 × $1,000
a. IoT 裝置銷售收入	$75,000	$600,000	$900,000	$1,200,000
服務收入（客戶／均價／期間）	1 × $3,500/月 × 3 個月	2 × $4,000/月 × 12 個月	3 × $4,500/月 × 12 個月	4 × $5,000/月 × 12 個月
b. 服務收入	$10,500	$96,000	$162,000	$240,000
c. 顧問／技術授權及其他	$7,500	$56,000	$80,000	$120,000
總收入=a+b+c（USD）	$93,000	$752,000	$1,142,000	$1,560,000
ARR（NT$，匯率 1:32）	2.98M	24.06M	36.54M	49.92M

收入結構與利潤分配機制
- 中短期由硬體（IoT 裝置）為主要營收來源，服務（AI-MaaS／顧問／授權）佔比逐年提升，預期 2029 年服務佔比可達約 23%。
- 與 Arviem 之渠道銷售利潤以 50%：50% 分成；ItracXing 直銷由 ItracXing 全數認列；技術授權採案別議約。
結案後三年關鍵商業化目標（指標化）
- 累積導入之付費或長期試用（>6 個月）客戶數 ≥10 家。
- 部署 IoT 裝置（Smart TOTE／TC605＋LaaS）總數 ≥1,000 台。
- 三年累積 AI-MaaS／顧問／授權相關營收 ≥NT$80M，其中國際客戶收入占比約 70%。

三年 NT$120M 產值目標之合理性說明
綜合前述市場分析、Smart TOTE 商業模式試算、KPI 與國際合作基礎，本計畫結案後三年之 NT$120M 產值目標係採「保守可達」方式估算，主要假設與推導如下：
- 客戶數量與轉換率假設（對應 Arviem 管道）：Arviem 目前服務超過 5,000 家國際客戶，若三年內僅有約 1%（約 50 家）進入 PoC／試用階段，且其中約 20%（10 家）轉為付費或長期合作，即可達成本計畫於 KPI 中所設定之「三年內累積付費或長期試用（>6 個月）客戶數 ≥10 家」目標。此假設在國際 SCM 與智慧物流市場中屬相當保守的滲透率。
- 裝置規模與 Smart TOTE 收益情境（對應 1,000 台 IoT 裝置 KPI）：依 KPI 設定，三年內 IoT 裝置（Smart TOTE／TC605＋LaaS）部署總數 ≥1,000 台。以前述「1,000 個 Smart TOTE × 年均 50 趟 × USD 2／趟」之 per-shipment 代表情境估算，三年 AI 監控服務收入約 USD 300,000（約 NT$9.6M），為 AI-MaaS 訂閱收入的一部分；若部分客戶於第 2–3 年改採月租（USD 8–12／月／TOTE）模式，AI 監控訂閱收入將進一步提升，形成穩定 ARR。硬體面以每台裝置含硬體與啟用之平均單價 NT$10,000 計算，三年累積裝置相關收入約 NT$10M，作為整體產值中之 IoT 基礎收入。
- AI‑MaaS／顧問／授權收入拆解：對於跨國供應鏈與溫濕度敏感貨品客戶而言，每家每年就「AI‑MaaS 訂閱、事件分析與報告、系統優化顧問與技術授權」支付 NT$1–2M 為合理範圍。以保守中位數 NT$1.5M／年估算，10 家客戶三年期累積約 NT$45M（= 10 家 × NT$1.5M／年 × 3 年）。結合前述 Smart TOTE per-shipment／月租情境、裝置汰換與擴充、專案型顧問與白標合作等收入，依「營收預測與收入結構（2026–2029）」表推估，三年內合計約可達 NT$120M 區間，其中約 NT$80M 來自 AI‑MaaS 訂閱與顧問／授權收入、約 NT$40M 來自 IoT 裝置銷售與汰換／擴充，與前述 KPI 所列「三年累積 AI‑MaaS／顧問／授權相關營收 ≥NT$80M」相互呼應。
- 與第三方市場規模之對照：對照第三方研究資料：全球 SCM 市場 2025–2030 年 CAGR 約 8.7%、AI in Logistics 市場 CAGR 約 36.3%、冷鏈監控市場 CAGR 約 12.6%，本案三年 NT$120M 產值相較於全球智慧物流與冷鏈監控市場規模僅為極小比例，主要反映「基於既有國際管道（Arviem）之早期導入案例」，並非大幅高估市場；以 2028–2030 年全球 AI in Logistics 與冷鏈監控市場合計規模保守估計超過 USD 5–6B 計，本案三年 NT$120M（約 USD 3.7–3.8M）之目標約占目標市場之千分之一量級。
因此，三年 NT$120M 產值目標係以保守客戶數（≥10 家）、合理裝置規模（約 1,000 台）、清楚的 Smart TOTE 收費模式（USD 2／趟與 USD 8–12／月）、可接受之服務 ASP 與第三方市場成長數據為基礎所推估，並與本計畫 KPI（客戶數、裝置規模、國際收入占比）保持一致，具備可查核性與可行性，且可在審查會上直接對應「這個錢到底怎麼賺？」之關鍵提問。

國際展會策略（CES 2026 國際展示與商機開發）
為支持本計畫研發成果之國際驗證與商業化擴散，申請單位規劃於 CES 2026（規劃中）以 AI‑MaaS＋Smart TOTE NTN 連線能力 為主軸，進行精簡的國際展示與潛在客戶接觸。CES 相關活動定位為「本計畫研發成果成熟後的國際 Showcase 與商機開發輔助」，而非既有產品之單純行銷活動，並以本計畫完成之電池壽命預測（RUL）、環境異常偵測、路線／竊盜偵測與 NLQ 報表等模組為核心內容。
- 展示重點：以 3–5 分鐘之簡化情境 Demo 呈現「感測器可靠度提升、環境異常提前預警、路線／竊盜風險偵測與高階管理報表」等功能，強調技術價值與實際應用場景，所有展示內容均明確標註為「基於本計畫研發成果之原型／示範」，避免與量產產品混淆。
- 合作方式：規劃與國際合作夥伴 Arviem 於 CES 期間採聯合攤位或聯合 Pitch 方式，將「台灣研發之 AI‑MaaS 能力＋Smart TOTE NTN 連線」包裝為可在 Arviem 全球客戶導入的整合方案，作為本計畫成果國際輸出的重要示範個案。
- 目標成果：聚焦蒐集國際客戶對痛點優先順序、導入障礙與計價模式之回饋，並爭取 預期 LOI／POC 意向 3–5 家 作為結案後三年國際營收與裝置擴充之潛在客戶池，相關指標將以「意向文件／會議紀錄」等方式佐證，不列為本期技術里程碑之必要條件，而是商業化加分項。
此規劃可在不改變本案「以國內外場域技術驗證與 AI 模型研發為主體」之前提下，合理說明如何運用 CES 等國際展會作為成果展示與商機開發的輔助管道，兼顧國際化與審查單位對「不得僅為既有產品優化與行銷活動」之要求。
另外，本計畫所提及之 CES 2026 與其他國際展會參與相關費用（含展位、差旅與行銷物料等），均由申請公司自行編列自籌經費負擔，不動支本案政府補助款，以確保補助經費優先用於 AI 模型研發、場域驗證與相關技術整合工作，避免被解讀為以補助款支應國外行銷活動。倘若因國際展會檔期或外部因素調整 CES 參與形式，申請單位亦可改以線上 Demo、區域性專業展會或與 Arviem 共同舉辦之客戶說明會等方式達成相同之商機開發目的，不影響本案技術與場域驗證之核心目標與查核機制。
#### （五）成果廣宣活動規劃
說明技術與商業成果達成後，如何透過廣宣與知識擴散放大示範效益，支援後續擴散與國際輸出。
技術發表與專業社群
- 於國內外研討會（智慧物流、AI in Supply Chain、溫濕度敏感貨品與竊盜防範技術論壇等）發表 1–2 篇技術論文或實證報告。
- 面向國內 AI／資料科學社群辦理技術分享會，介紹可解釋 AI 與多智能體協作實務。
產業工作坊與導入藍圖
- 結案前與公協會或產業聯盟合作辦理 ≥1 場「AI 智慧物流導入工作坊」。
- 提供導入藍圖與自評工具（成熟度模型、問卷），協助企業評估導入準備度與優先順序。
展覽與媒體露出
- 參與國內重要展會（智慧城市展、智慧製造展）與相關國際展會，展示 Smart TOTE、TC605＋LaaS 與 AI 控制台 Demo。
- 規劃於 CES 2026 期間與國際合作夥伴 Arviem 共同進行 AI‑MaaS（AI‑Monitor as a Service）＋Smart TOTE NTN 連線能力 之聯合 Pitch 與情境示範，將本計畫之「感測器可靠度優化、環境異常預警、路線／竊盜偵測與 NLQ 報表」完整包裝為可商轉之國際解決方案，作為政府補助成果於國際舞台之示範個案。
- 透過新聞稿、專訪與技術白皮書，說明本計畫對供應鏈韌性、節能減碳與國際輸出之貢獻。
政府與政策交流
依主管機關需求提供結案成果簡報與政策建議摘要，協助政策單位了解實務場域限制與成功關鍵。
成效追蹤與二次擴散
- 結案後至少一年內，持續追蹤示範場域實際使用狀況與產業擴散成果。
- 視需要辦理追蹤分享會或補充報告，將成功案例轉化為教材與工具。

#### （六）效益指標與查核機制（KPI 與技術驗證協議連結）
前述效益具體化為可量測之 KPI 表，並連結技術驗證協議，確保效益可被查核。
整體 KPI 表（指標／基準／期末／方法／來源／頻率）
KPI 指標	Baseline（現況值）	Target（期末）	Measurement（量測方式）	Data Source（資料來源）	Frequency（更新頻率）
感測器可靠度（Availability）	90%（2024 年均值）	≥95%	上線率／資料完整率統計	iTracXing IoT Sensor DB	每月
RUL 預測準確率	無基準（新模型）	≥90%	RUL 預測值 vs 實際壽命	分項 A 模型驗證集	每季
RUL 預測誤差（MAE）	無基準（新模型）	≤10 天	RUL 預測值與實際壽命之 MAE	分項 A 模型	每季
NLQ 回應延遲（P95 Latency）	人工查詢 >10 分鐘	<60 秒	API 延遲 P95	分項 B NLQ Gateway Log	每週
NLQ 查詢正確率	無（首次導入）	≥92%	NL-to-SQL Query Accuracy	分項 B 模型	每季
環境異常提前預警率	0–2 小時（既有系統）	≥70%	預警觸發時間 − 異常發生時間	分項 C Sensor DB	每月
環境異常事件報告 SLA（P95）	無（首次導入）	≤2 分鐘	異常觸發→報告生成→推播端到端延遲	分項 B×C 事件／報告管線	每月
路線偏離偵測 AUC	無（首次導入）	≥0.90	ROC-AUC 評估	分項 D GPS/NTN 時序資料	每季
竊盜警示 F1-score	無（首次導入）	≥0.85	Confusion Matrix → F1 計算	分項 D GPS/NTN／事件標註	每季
ETA 預測誤差（MAE）	MAE ≈ 1.8–3.2 小時	≥改善 25%	ETA 推估與實際到達比較	分項 D 模型	每月
ESG：無效運輸減少比率	無（首次量測）	≥10–12%	路線最佳化前後里程比較	分項 D Routing Log	每半年
ESG：溫濕度敏感貨品環境異常降低	以 2024 年實際異常率為基準	≥15% 改善	異常事件統計	分項 C Sensor DB	每季
報告製作人力時數	≈200 小時／月（人工彙整）	≤100 小時／月	PMO 工時系統	PMO／工時系統	每月
服務可用性（Service Availability）	99.0%（現況監控值）	≥99.5%	全年 uptime ／總時間	監控平台（Grafana／Datadog）	每週／每月

技術驗證協議（確保效益可量測）—概要
-- 電池壽命預測（RUL）準確度驗證（分項 A／B）：
- 場域：（國際場域：Arviem；國內場域：SimiQue，約 100 台裝置，12 個月資料。）
- 模型：LSTM／TFT 搭配生存分析。
- 成功標準：RUL 預測準確率 ≥90%、RUL MAE ≤10 天、提前預警率 ≥85%、誤報率 ≤15%。
- 時程：M1–M5 建模，M6–M15 驗證，M16–M18 上線追蹤（對應 A.1、B.2）。
- 警示優化機制性能驗證（分項 C／D）：
  - 與既有 rule-based 引擎 A/B 對照。
  - 指標：警示誤報率由約 25% 降至 ≤15%，漏報率 ≤5%，F1 ≥0.85，關鍵警示回應時間由約 60 分鐘降至 <30 分鐘。
  - 文件：A/B 測試報告、實際場域案例報告、必要時第三方驗證。
量化效益（金額與比例概要）
- 降低成本：
  - 數據傳輸費用（透過採樣／壓縮／邊緣判斷）預期可降低約 60%（依實際帳單比對）。
- 提升品質與服務可用性：
  - 溫濕度敏感貨品環境違規率下降 ≥30%，竊盜／未授權開啟事件偵測 F1 ≥0.85，服務可用性提升至 ≥99.5%。
- 提升效率：
  - 事件響應時間縮短 ≥40–50%，分析人力時數降低 ≥40–50%。
- 增加營收／產值：
  - 以 AI-MaaS／顧問與國際輸出增加營收，結案後三年累積產值約 NT$120M，國際收入占比約 70%。
上述所有指標皆對應「技術驗證協議」、「預定進度表與查核點」及里程碑（A.1／B.1／B.2／C.1），並以明確量測方式與資料來源確保可查核性。

## 六、風險評估與因應對策
本計畫以「AI 風險預測模型＋全球與在地場域資料」為核心，風險主要集中於：
(1) 模型與資料品質、(2) 資料與法規合規、(3) 場域與市場採用、(4) 關鍵人力與財務控管、(5) AI 輔助程式開發（vibe coding）導入之流程與品質管理。
以下以精簡風險矩陣說明，並特別強調透過聯邦學習（Federated Learning, FL）與區域化部署，降低跨境資料與合規風險。
### 6-1 核心風險矩陣與應對策略（含聯邦學習與 AI 輔助開發）
風險類別	具體風險	影響程度	發生機率	主要因應對策（含聯邦學習 / AI 輔助開發）	負責單位
技術風險	模型偏移 / 資料漂移（Model/Data Drift）導致預測失準	高	中	1) 建立模型監控指標（預測誤差、異常偵測 F1、風險分數分佈），每日監控；2) 每季例行重訓與交叉驗證，必要時回滾至穩定版本；3) 針對關鍵場域保留「傳統規則引擎」降級方案，確保服務不中斷。	AI 團隊
技術風險	異常閾值與風險排序策略不穩定	中	中	1) 多模型備援（統計門檻 + ML 排序，如 LR/XGBoost/LTR）；2) 透過 A/B Test 與實際營運案例校準閾值；3) 對高風險告警採「雙重條件」設計（例如：環境異常＋路線延誤），降低誤報。	AI 團隊
資料風險	場域資料品質不佳（缺值、標註不足、感測器離線）	高	中	1) 建立資料品質儀表板（缺值率、離線率、異常比率）；2) 以國際既有資料作為初始訓練集，國內場域資料用於增量校正；3) 對於稀疏事件（如竊盜）採用合成資料與情境模擬補強訓練。	資料團隊
資料／法規風險	跨境資料傳輸限制（GDPR、敏感場域資料），導致無法集中建模	高	中	1) 採用區域化部署＋聯邦學習（FL）架構：敏感場域資料留在在地節點訓練，只上傳模型參數／梯度，由伺服端（台灣）聚合（FedAvg）；2) 原始時序資料不跨境傳輸，降低法遵風險；3) 搭配資料去識別化與權限控管，並委託外部顧問進行 GDPR/PIA 審查。	計畫主持人＋法務＋AI 團隊
法規風險	EU AI Act 對高風險 AI 系統的合規成本提升	中	中	1) 針對供應鏈風險預測模型，優先採用可解釋 AI（例如 SHAP、特徵貢獻度），保留決策理由；2) 結合前述 FL，避免建立單一集中式「黑箱模型」；3) 每年至少一次由外部律師／合規顧問審視 EU AI Act/GDPR 最新要求並調整流程。	法務＋外部顧問
場域／市場風險	國際或國內場域合作進度落後，導致實證不足或產值無法達標	高	中	1) 先行簽署 MOU/LOI，並規劃季度聯合檢討會議；2) 設定備援場域（至少 1 家國內物流/冷鏈業者），如主場域延宕，可啟動備援試導入；3) 預留「市場驗證預算」支應小規模 POC，以加速收斂商業模式。	BD＋計畫主持人
採用率風險	端用戶（營運人員、管理者）對新系統採用意願不足	中	中	1) 儀表板與報告設計採「共創工作坊」，由場域使用者參與；2) 每家場域至少一次教育訓練與 SOP 手冊；3) 以活躍查詢數、報表使用次數、告警回覆率作為採用率 KPI，未達標則滾動調整 UX。	PMO＋前端團隊
技術／流程風險	AI 輔助程式開發（vibe coding）導致程式品質、資安或可維護性不足	中	中	1) 制定AI 輔助開發使用準則：AI 產出程式碼不得直接上線，須經同儕 Code Review 與資安檢查；2) 導入靜態程式碼分析、單元測試與安全掃描工具，強化品質門檻；3) 定期舉辦「Training AI Coding / vibe coding」內訓，將 AI 工具定位為加速輔助而非取代工程設計，避免過度依賴。	技術長＋AI 團隊
人力／財務風險	關鍵人員流動、預算超支，影響進度與成果	中	中	1) 計畫主持人設副主持人（接班人）制度，關鍵設計與決策均文件化（技術 Wiki、架構文件、Code Review）；2) 每月人力與費用實際 vs. 預算檢核；3) 預留應急預算（約總額 3–5%）專供風險事件處理。	管理層＋財務＋PM

註：聯邦學習與區域化部署在本計畫中，定位為「降低資料與法規風險的關鍵技術手段」；AI 輔助程式開發（vibe coding）則透過明確準則與內訓，轉化為提升研發效率而不犧牲品質的工具。

### 6-2 風險監控與聯邦學習治理機制
為確保上述風險可被持續監控與調整，本計畫建立以下可查核的治理機制：
1. 風險儀表板（Risk Dashboard）
  1. 每月更新三大指標群：
    1. 技術指標：模型效能（誤差/F1/AUC）、告警誤報率、模型重訓次數。
    2. 資料與合規指標：資料缺值率、跨境資料傳輸比率、FL 節點參與率。
    3. 商業與場域指標：導入家數、活躍使用者數、試導入天數（需 ≥ 45 日）。
  2. 儀表板作為週會／月報基礎，必要時調整工作優先權與資源分配。
2. 例行風險檢討節奏
  1. 週會（核心團隊）：檢視系統異常、模型監控、場域回饋，必要時啟動模型回滾或緊急修正。
  2. 月報（對內管理層）：彙整風險儀表板，檢視是否影響查核點或年度 KPI。
  3. 季審（含外部專家/顧問）：對資料／合規、FL 架構與 AI 輔助開發流程進行審查，確認不違反 GDPR/AI Act 或國內法規，並未因 vibe coding 造成品質與資安風險。
3. 聯邦學習治理（FL Governance）
  1. 針對採用 FL 之場域，建立簡易「模型訓練與聚合紀錄」：
    1. 每次參與訓練之節點、輪數、聚合結果與差異。
    2. 若 FL 模型效能顯著低於集中式模型，則啟動「原因分析與參數調整」流程。
  2. FL 政策文件簡述：哪些場域採 FL、哪些採集中式訓練，理由與切換條件，作為後續查核依據。

### 6-3 關鍵人員、AI 輔助開發與組織韌性
考量本計畫高度仰賴 AI 模型與系統整合能力，並大量使用 AI 輔助程式開發工具（Training AI Coding / vibe coding），特別強化關鍵人員風險與組織韌性：
1. 知識管理與文件化
  1. 重要架構設計、模型選型與參數決策，均整理於技術 Wiki，每月至少更新一次。
  2. 主要模組（異常偵測、NLQ、風險評分、多場域資料整合、FL 架構等）皆須具備：設計文件、API 規格、測試案例。
  3. 對於 AI 輔助開發流程，建立標準提示範本（prompt template）與使用準則，納入文件化範圍。
2. 接班與備援機制
  1. 由一名具實務經驗之副主持人負責 Day-to-day 管理，主持人與副主持人之間每月至少一次交接會議。
  2. 各關鍵模組至少 2 名工程師 熟悉 code base，並透過 pair programming＋vibe coding 內訓，縮短新進成員熟悉時間，避免「單點人力風險」。
3. AI Coding Training 與留才
  1. 定期舉辦「Training AI Coding / vibe coding」工作坊，讓團隊成員熟悉如何安全、有效率地使用 AI 工具（含資安、授權與隱私注意事項）。
  2. 將重要技術成果（例如專利、論文、技術報告）明確掛名研發人員，並在公司內部採成果獎金機制。
  3. 透過彈性工作安排與技術分享會，降低關鍵人才流失風險，並提升團隊對 AI 工具與新技術的接受度。
透過上述技術／資料／合規／場域／人力與「AI 輔助開發流程」等多層面的風險管理與聯邦學習架構導入，可確保本計畫在面對跨境資料、法規變動、市場不確定性與開發流程變革時，仍具有足夠韌性達成各項查核指標與預期效益。

## 七、智慧財產權說明
請說明：
1.	就本計畫是否涉及他人智慧財產權提出說明，並說明是否已掌握關鍵之智慧財產權。
2.	請說明專利申請之規劃。
智慧財產權（IP）與資料權利摘要 / 為符合經濟部 A+ 計畫「技術自主研發」補助要件，智財與資料權利約定如下： / 背景智財（Background IP） / 計畫開始前既有之各方技術與權利，均歸原權利人所有。 / 前景智財（Foreground IP） / 單獨產出之成果：由產出該成果之參與方單獨持有，並負責權利取得與維護。 / 共同產出且無法切割或界定貢獻之成果：由相關參與方「共同共有」，各方就該共同前景智財享有等比例不分割權益。 / 前景揭露：各參與方須於計畫期間「即時且保密」向計畫協調者揭露其產生之前景智財；協調者每半年向全體參與方提交前景智財彙整報告。 / 前景利用：單獨持有者得自行利用其前景智財；共同持有者得依共同持有約定使用與利用，並於利用前完成相關共同持有協議。 / 本計畫期間由 準旺(ItracXing)科技股份有限公司開發或完成之 AI 模型、演算法、原始碼、系統架構與硬體設計等前景智財（Foreground IP），依與國內外合作夥伴簽署之 MOU／合作合約約定，原則上由 ItracXing 單獨持有，且研發工作主要在台灣完成，以符合本計畫「技術自主性與在地研發」之補助原則。 / MOEA／ItracXing 保護條款 / 為達成台灣經濟部 A+ 補助計畫目標，凡為完成本計畫目的所必要之前景智財（含共同持有），各方同意授予 ItracXing「非專屬、不可撤回」之商業合理條件授權，用於台灣及必要時之國際市場，涵蓋物流 AI 監控與 AI‑MaaS 服務之使用、改良與商業化。 / 資料權利（Data Rights） / Arviem 提供之原始資料歸 Arviem 所有。 / 在本 MOU 期間，ItracXing 取得僅限於本計畫目的之資料使用授權（模型訓練、評估與改良），並遵守資料保護與保密義務。 / 於合法使用該資料所訓練之模型與產出之洞見，得構成本計畫前景智財；其利用與授權依上述前景智財與授權框架辦理。 / 針對第三方權利（資料／套件／模組）進行盤點，確保授權合規。 / 專利申請規劃：國內 2 件、國外 1 件（優先供應鏈異常偵測與智能採樣優化）。 / 成果應用（智財申請時程與權利歸屬） / 為釐清智財權歸屬與成果應用時程，明確列出申請項目、月份與權利人如下： / 擬申請項目 類型 申請地區 預計申請月份 權利人 備註/里程碑 / 事件觸發與變異度驅動之 IoT 採樣優化方法 發明/新型專利 TW 2026/05 送件（IDF 2026/03、初稿 2026/04） 準旺(ItracXing)科技股份有限公司 分項計畫A/B 前期成果 / 可解釋式供應鏈異常偵測系統 發明專利 TW 2026/06 送件（檢索 2026/04） 準旺(ItracXing)科技股份有限公司 分項計畫A／B 串接（A2→B1） / Multi-Agent Supply Chain Monitoring with Federated Learning PCT（國際） PCT 2026/10 送件（優先自 TW 案） 準旺(ItracXing)科技股份有限公司 國際佈局（後續營運），延伸 US/EU 進入 / 權利歸屬與授權原則 / 智財權利人：除另有書面約定，均由「準旺(ItracXing)科技股份有限公司」持有。 / 合作方授權：依合作合約提供非專屬、不可轉授之使用授權（領域/地域/期限以契約約定），用於合作方及其客戶服務。 / 背景技術（Background IP）：各方既有技術仍歸各方所有；衍生改良之權屬依約定處理。 / 共同研發交付件：預設由 ITracXing 持有，合作方依合約取得使用授權；若需共同申請專利，將於申請文件載明持分比例。 / 上開權利歸屬與授權原則，與各場域合作備忘錄（MOU）中「智慧財產權與數據權利（IP）」條款一致，並明確符合本計畫對前景智財（Foreground IP）自主研發與在地化之要求。 / 內部管控與時程節點 / IDF（發明揭露）提報：M2（2026/02）完成首輪，滾動更新。 / 新穎性/專利性檢索：M3（2026/03）完成檢索與記錄。 / 專利撰稿與審稿：M4（2026/04）完成初稿、M5–M6 送件。 / PCT 佈局：M10（2026/10）；進入國別申請於 12–30 月內依市場選擇。 / 開源/第三方授權盤點：建立 SBOM 與授權清冊，送件前完成合規審查。

參、研發團隊說明
1. 計畫主持人資歷說明
2. 姓名：薛國勝｜職稱：CIO｜性別：男｜產業領域：資訊服務
3. 重要成就：20年以上AI/IoT系統領域經驗，主導多智能體協作、AI安全、供應鏈區塊鏈專案。美國/台灣跨國團隊管理，具備AI安全、合規、可解釋性系統設計與產品化實績。
4. 學歷/經歷/參與計畫：
  1. 學歷：
    1. M.S. Electrical Engineering and Computer Science, University of Illinois at Chicago (1992)
    2. MBA, San Diego State University (2005)
  2. 經歷：
    1. AI Agent Architect
      1. 主導, 設計，整合 LLM, 動態閾值, LangChain/LangGraph、RAG、MCP、ReAct 等多智能體協作技術
      2. 供應鏈安全
    2. Qualcomm Inc. — Director of Engineering（2004–2018）
      1. 領導100+ IoT/AR/VR/智慧裝置專案，50+工程師團隊管理
      2. Python/Keras/Node.js自動化資源分配系統
    3. HTC Corp. — Sr. Technical Manager（2003–2004）
      1. 領導協定工程團隊，開發首款Windows Mobile Phone
    4. Qualcomm Inc. — Sr. Engineer（1997–2003）
      1. 嵌入式驅動、CDMA/GlobalStar手機、RF/LCD/Bluetooth/ATE軟體
    5. Motorola Inc. — Sr. Engineer（1994–1997）
      1. 海外CDMA基地台/手機工廠支援，Windows OOD/OOP校正軟體
    6. IBM — Software Engineer（1993–1994）
      1. AS/400 I/O子系統C++驅動開發
  3. 參與計畫/專案：
    1. Phoenix Multi-Agent SOC（2024–2025）：多智能體協作、AI安全、合規審查
    2. SecuX AI SOC、供應鏈區塊鏈標籤、HSM安全簽章
    3. Qualcomm/HTC/Google智慧裝置、嵌入式系統
  4. 技術專長：
    1. 多智能體協作（LangChain, LangGraph, AutoGPT, ReAct, MCP）
    2. AI安全、合規、可解釋性系統設計
    3. 嵌入式RTOS、ARM、Linux/Yocto、IoT（BLE, NB-IoT）
    4. 區塊鏈/Web3（ERC-1056, ERC-3643, DID, RWA Tokenization）
    5. 安全硬體（HSM, FIDO2, PKI）
  5. 投入月數：18個月（100%）
5. 參與計畫人力統計
單位：人數
公司名稱	計畫人力
	學歷				性別			平均年資	待聘人數
	博士	碩士	學士	專科(含)以下	男性	女性	其他
○○公司
○○公司
○○公司
總計

參與計畫人員簡歷表
申請公司名稱：
類型	編號	姓名	部門	職稱	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	本業年資	參與分項計畫及工作項目	投入 月數
計畫 主持人	1
關鍵研發人員	2
	3
	4

一般研發人員	6
	7
	8

待聘研發人員		-	-	-	-	-	-

	合 計

註：1.請分別填列各申請公司資料。
 2.各申請公司之待聘人員以不超過投入總創新研發人數之30%為原則。
    3.本計畫全部投入研究發展人員應列明。

肆、計畫經費需求(可至計畫網頁下載試算表輔助填寫)
各科目預算編列表(請分別填列各申請單位資料)
#### （一）創新或研究發展人員之人事費
職務別	平均月薪 (A)	人月數 (B)	第 1 年度人事費 (A×B)	備註
計畫主持人	141	18	2,538	專任
專案經理	86	18	1,548	專任
AI 工程師 × 2	85	36	3,060	含待聘 1 人
全端／IoT 工程師 × 2	80	24	1,920	—
IoT 系統工程師 × 2	79	16	1,264	8 個月 × 2 人
財務控管	81	12	972	行政支援（不列入 R&D 人月統計）
行政助理	65	12	780	行政支援（不列入 R&D 人月統計）
小計（公司計入人事費）	—	108（R&D）＋24（行政）	12,082 千元	金額單位：千元；含轉列 2,982 千元

#### （二）消耗性器材及原材料費
項目	單位	數量	單價	第 1 年度	用途說明
合計（本科目成本併入人事費）	—	—	—	0	消耗性器材費用改列為 0，轉列至「人事費」

#### （三）設備使用／維護／雲端／ EDA 租賃費
本小節依計畫書格式分表列示設備使用費、雲端與租賃費用；設備使用費以折舊分攤 A×B/60 計算（A=原值；B=投入月數），雲端／租賃以「月費 × 月數」計列，雲端資源以訓練及推論用途為主。
##### 3-1 設備使用費（折舊分攤：A×B/60）
設備名稱	原值 A	投入月數 B	分攤 (A×B/60)	第 1 年度	用途說明
小計（本科目成本併入人事費）	—	—	—	0	設備折舊費用改列為 0，轉列至「人事費」

##### 3-2 雲端／EDA 租賃／服務費（按月）
項目	計價方式	月費	月數	第 1 年度	用途說明
API 服務與 LLM 推論（OpenAI／Anthropic）	按量計費	15	12	180	自然語言查詢介面、提示工程測試、RAG 檢索增強生成
監控／日誌／APM（DataDog／NewRelic）	月租	8	13	104	系統效能監控、異常警示、日誌分析、可觀測性平台
容器化部署（K8s／ECS／AKS）	月租	7	14	98	M6–M18 微服務部署、邊緣代理管理、CI/CD 管道
AI 開發助理工具（IDE 外掛／協作）	月租	6	13	78	開發者生產力工具（例如：AI 程式輔助、評審加速、文件生成）
程式碼安全與品質掃描（SAST／依賴檢查）	月租	5	14	70	供應鏈安全與弱點掃描、合規檢查
雲端運算資源（GPU/CPU 訓練與實驗）	月租／按量	25	11	275	RUL／異常偵測／路線模型等 AI 訓練與反覆實驗，含資料前處理與特徵工程
小計	—	—	—	805	金額單位：千元；涵蓋訓練與推論、監控／部署必要服務，以及開發／安全工具

雲端資源與開發工具策略（修訂版）
1. 初期（M1–M5）：不進行本地訓練；採雲端推論、Demo／測試用容器與基礎監控；導入 AI 開發助理與 SAST 工具並建立 CI/CD。
2. 中期（M6–M17）：以雲端服務與資料管道進行功能迭代與 A/B 測試；資料備援以離線異地備份為主（不使用本地訓練設備）。
3. 後期（M18）：完成生產部署與驗收；雲端資源作為最小可用服務（Minimal Viable Service）的託管與監控，不涉及模型訓練。
4. 成本控制機制：停用高成本運算實例；所有資源採按量計費與預算上限；非工作時段自動關閉；重大變更需經 PR／審核；月度成本檢視與預算警示。
##### 3-3 設備維護費（年度維護與備品）
項目	單位	數量	單價	第 1 年度	用途說明
小計（本科目成本併入人事費）	—	—	—	0	設備維護費用改列為 0，轉列至「人事費」

##### 3-4 合計（3-1 ＋ 3-2）
合計				第 1 年度	備註
—	—	—	—	530	金額單位：千元；僅計入「3-2 雲端／EDA 服務費」

### （四）技術引進、委託研究與合作研發費（修正版）
#### 1. 經費編列原則
本計畫之研究與開發作業以申請單位自主研發為主。僅將需具備第三方中立性、公信力或合規性之項目（如資安滲透測試、AI／GDPR 合規審查、專利申請等）列入委託支出，並確保委託支出占總經費 12.5%，符合本計畫相關規範。
國內外合作單位（Arviem AG、台灣物流合作場域、國際學術研究中心）採合作模式或實物方式支援，以強化技術驗證與國際合作效益，並確保計畫成果具可查核性。
#### 2. 委託研究與專業服務
類別	合作單位／提供者	委託內容	金額（千元）	交付成果
1. 委託研究費	外部研究機構（含 ITRI／學研）	FL 聯邦學習架構設計、AI 模型共同開發、模型驗證	800	模型驗證報告、訓練資料集
2. 顧問與合規服務	外部技術顧問	資料治理、GDPR／隱私影響評估（PIA）	436	GDPR／PIA 合規審查文件
3. 專利與專業文件	專利代理／法律顧問	專利撰寫、申請、技術白皮書文件化	581	3 件專利申請文件、技術白皮書
4. 測試與驗證服務	第三方驗證單位（含物流／溫濕度敏感貨品場域業者）	場域端設備布署測試、資料品質驗證、IoT 實測、開關事件準確率測試	436	場域性能測試報告、資料品質驗證報告
委外合計	—	—	2,253	—

- 計畫總經費：18,000 千元
- 委外總額：2,253 千元
- 委外占比：12.5%
#### 3. 合作研發與學術研究
合作單位	合作內容	經費形式	金額（千元）	備註
國際學術合作中心	聯邦學習與資料協同研究	學術合作	581	研究合作
Arviem AG	全球跨境資料、國際場域	實物與資料貢獻	580	國際合作
台灣物流／溫濕度敏感貨品業者（第三方場域測試服務提供者）	場域布署測試、資料品質驗證、事件準確率測試、環境壓力測試	第三方測試服務	100	驗證支援（視需求調整）

#### 4. 教育訓練與工具導入
項目	內容	經費形式	金額（千元）	備註
開發者工具與內部訓練	AI 開發助理、程式安全訓練、季度工作坊	訓練／工具費	771	能力強化

#### 5. 總表
類別	金額（千元）	占總經費比	備註
委託研究與專業服務	2,253	12.5%	委外支出
學術合作	581	3.2%	研究合作
國際合作（實物貢獻）	580	3.2%	國際協作
工具與教育訓練	771	4.3%	能力提升
台灣場域合作	0–100	0.5%	驗證支援
總經費	18,000	100%	—

#### 6. 合規性說明
本計畫委託支出占比為 12.5%，符合相關補助規範。委託項目包含第三方測試、合規審查與專業文件等具公信力之工作項目。核心技術開發（電池壽命預測（RUL）、NLQ、異常偵測、多智能體協作、資料管線等）由申請單位主導完成，確保技術能力與成果自主性。國內外合作單位以合作或實物方式支援，提升驗證深度、技術可用性與國際拓展能力，並符合台灣驗證環境與查核需求。
### （五）國內差旅費
僅限引進／委託／驗證必要差旅。
項目	單位	數量	單價	第 1 年度	用途說明
學研中心驗證與會議差旅	次	12	8	96	驗證協調、測試會議（竹科／中科）
場域測試（港區／倉儲）差旅	次	16	7	112	實地部署、感測器校正與巡檢
客戶／合作夥伴技術交流	次	8	5	40	Arviem／合作單位技術銜接會議
專家會議／審查報告差旅	次	7	6	42	審查與里程碑查核會議
合計	—	—	—	290	金額單位：千元

### （六）專利申請獎勵金
國內每案 30、國外每案 100（千元）；完成申請即可認列（仍須舉證相關費用）。
項目	單位	數量	單價	第 1 年度	用途說明
國內專利申請獎勵	件	2	22	44	供應鏈異常偵測與智能採樣優化
國外專利申請獎勵	件	1	72	72	多智能體協作／可解釋性相關
合計	—	—	—	116	金額單位：千元

### （七）應急準備金與風險管理
針對技術風險、市場變動與執行不確定性設立之彈性預算。
項目	單位	數量	單價	第 1 年度	用途說明
技術風險應急準備金	批	1	218	218	模型重訓、演算法調整、額外測試資源
市場驗證與客戶開發	批	1	145	145	客戶訪談、POC 展示、市場調研
執行風險緩衝	批	1	72	72	人力招聘延遲、設備故障、時程調整
合計	—	—	—	435	金額單位：千元；確保計畫執行彈性與風險控制

### 二、歲出預算分配表（彙總表）
#### 預算調整說明
會計科目	補助款	自籌款	合計	占比
1. 人事費	6,041	6,041	12,082	67.1%
2. 消耗性器材及原材料費	0	0	0	0.0%
3. 設備使用費／雲端租賃費	265	265	530	2.9%
4. 設備維護費	0	0	0	0.0%
5. 技術引進／合作研發費	2,273	2,274	4,547	25.3%
6. 國內差旅費	145	145	290	1.6%
7. 專利申請獎勵金	58	58	116	0.6%
8. 應急準備金與風險管理	218	217	435	2.4%
總開發經費	9,000	9,000	18,000	100%
百分比	50.0%	50.0%	100%	—

註：總預算 18,000K，確保雲端資源與設備維護充足，支援完整 18 個月研發需求。政府補助比例維持 50.0%。

伍、附件
曾經申請政府補助、獎勵或投資計畫
曾經申請政府補助、獎勵或投資計畫
1. ○○計畫
計畫類別	例如A+淬鍊計畫/產業升級創新平台輔導計畫/小型企業創新研發計畫(SBIR)/國科會創新創業激勵計畫（FITI）/行政院國家發展基金（專案投資/創業天使投資方案）/○○○○計畫
計畫狀態	申請中/執行中(計畫期間XXX.XX.XX~XXX.XX.XX)/已結案(計畫期間XXX.XX.XX~XXX.XX.XX)/撤退件/不推薦
核定總經費/總補助款(千元) / (補助比例%)	XXX/XXX(XX%)
計畫效益	○○○○
與本案申請之技術內容差異	○○○○

合作契約書參考範本
A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫合作契約書(範本)
甲方即主導廠商(　　　　)與乙方(　　　，　　　，　　　)為合作申請經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」 (下稱本計畫)補助，簽訂本合作契約書。
第一條　聲明
1. 乙方授權甲方為本計畫之代表(以下稱主導單位)，得於計畫之專案契約書簽訂、執行等過程中就事實與法律等履約事宜，逕與台北市電腦商業同業公會(以下簡稱台北市電腦公會)為必要之聯繫及協議，乙方並同意或承認因此所生之法律效力及於甲、乙雙方之全體。
2. 各當事人聲明：
1. 均明白知悉不論其是否作為與台北市電腦公會簽訂專案契約書之當事人，一但列入經核定之計畫書者，均為「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」(下稱本辦法)中所稱之「受補助者」，並表示明白知悉該辦法之規定而願遵守之；
2. 均願依此合作契約書向台北市電腦公會及經濟部擔保其於執行本計畫期間，均具備本辦法、其他相關法令及落實計畫管考有關之作業規範所公告之申請資格，並擔保其所為及應為之各保證事項確實與事實相符；
3. 均同意共同連帶履行載於本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件中之受補助者應盡之義務。
第二條　管理委員會
各當事人同意各派一名人員代表公司組成管理委員會，並由主導單位加派一人代表擔任管理委員會之主任委員。
管理委員會之組織：
1. 管理委員會之組織除由甲乙雙方人員組成外，並得委請相關技術領域或其他專業之中立人員參與，甲乙雙方並同意於向台北市電腦公會提出計畫申請前，合意訂定管理委員會之運作章則，惟其內容不得與本條所示之基本架構相牴觸。
2. 甲乙雙方知悉，管理委員會之運作經費除經台北市電腦公會於補助條件或契約中明示認列，或依其性質事涉本計畫之研發且另經向台北市電腦公會報准外，並非屬計畫補助經費之範圍。
管理委員會之職權如下：
1. 管理委員會為計畫行政事宜之最高意思決定機關，其職權包括決議本計畫工作分配之調整、補助款之統籌運用等，並得對研究事宜提出實質建議。
2. 管理委員會應適時集會，以查核計畫進度並作適度之修改，並彙整、確認其他依「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」專案契約書規定應提出予台北市電腦公會之相關資料與文件。
3. 管理委員會將其查核結果提出予甲方後，即得作為台北市電腦公會撥付補助款後之受補助者內部間分撥補助款項之依據；甲方(或全體)依照「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」專案契約書之約定，提交台北市電腦公會審查之文件資料，視為均業經管理委員會同意。
4. 管理委員會之決議即視為甲、乙雙方之協議，甲乙雙方同意於甲方與台北市電腦公會簽訂專案契約書後，凡關於計畫事宜與彼此間權利義務之分配等事，均以本契約之訂定視為雙方業同意以管理委員會之決議與本契約之約定，併作為甲、乙雙方間唯一合法有效之合意。
5. 於計畫執行期間，如有第三人請求加入本合作契約項下之合作計畫者，應經管理委員會依管理委員會之運作章則決議否准，乙方中如有欲退出者，亦同。前開變更並應由甲方依循本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書中關於計畫變更之規定辦理。
6. 其他依管理委員會之運作章則所定之職權。
主任委員之權責如下：
1. 主任委員為計畫之執行機關，主導、監督計畫之進行並就管理委員會關於行政事宜所提出之議決事項為執行。主任委員並對甲乙雙方負善良管理人之注意義務；甲方(或全體)依「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」專案契約書之約定，得代表向台北市電腦公會所提出之文件或通知或表示之事項，主任委員如另經管理委員會依章則授權，並提出決議證明文件(包括但不限甲乙雙方所定之管理委員會運作章則本身及逐次授權之會議紀錄)交台北市電腦公會備查表者，亦得為之。
2. 召開管理委員會。主任委員如無正當理由未適時召集會議時，其他委員得單獨請求之，如其仍不召集，其他委員得另依管理委員會之運作章則，另推主席自行集會。
3. 就經濟部、台北市電腦公會及經濟部委託之機構所詢事項，主任委員應為答詢，其答詢之表示效力及於全體。
4. 乙方之行為或不行為有礙於整體計畫目的、執行或有礙於專案契約書履行之情事時，主任委員得為維持計畫之存續，於必要或急迫時不經委員會決議，停止或限制乙方依本合作契約應得之權利。
5. 主任委員倘作成前款處置時，應即將其作成處分所依據之資料併同詳細之理由，二日內以書面送交管理委員會備查，乙方如有爭議應於五日內詳據理由向管理委員會提出異議，並依管理委員會運作章則之相關規則處理。甲方並應將相關處理情形於該季工作報告中向台北市電腦公會提出說明。
各方當事人均認知，管理委員會僅為計畫內部之組織，台北市電腦公會、經濟部、經濟部產業技術司對於甲方、乙方、管理委員會間因計畫管理事務所生之爭議，均無介入為任何處理之義務與餘地。
第三條　執行及管理
1. 當事人之義務：本合作契約書簽訂後，若由甲方代表與台北市電腦公會所簽訂專案契約書者，乙方即承認其明白知悉專案契約書及所有依法應負義務之內容，其後專案契約書若有變更時亦同。甲乙雙方同意共同合作以達成本計畫之目的，並同意共同連帶履行載於本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件中受補助者應盡之義務。
2. 計畫案管理：甲方需依時程所定，按其代表雙方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書之相關約定及其他有關法律之要求，就本計畫為進度管理與稽核。如經濟部、台北市電腦公會及經濟部委託之機構要求而有必要參與審查說明或表示意見時，乙方並有配合之義務。經濟部、台北市電腦公會及經濟部委託之機構以及審計機關之相關人員均得隨時對甲方及乙方進行其他與計畫相關之查證、評鑑等計畫品質與財務控制機制。
3. 甲乙雙方並同意於甲方(或全體)提出補助申請後，任何一方即不得退出。補助申請案未獲通過時或與台北市電腦公會簽訂專案契約書後，倘共同執行人之一退出，而台北市電腦公會認為其餘執行人無力繼續進行本計畫時，本合作契約視為終止。但因故退出計畫者，就其退出前應與其他當事人連帶對台北市電腦公會負擔之責任仍不免除，且應將基於執行本計畫過程中個別或共同取得之智慧財產權，於達成計畫必要之目的範圍內，授權於續行本計畫之其他單位(公司)使用。
4. 甲乙雙方間關於技術研發之工作項目及其分項計畫分配如計畫書。
5. 各當事人同意本計畫人力與分配如計畫書。
第四條　費用分攤
1. 本計畫所需經費暫計新台幣( )元，其中由甲方代表向台北市電腦公會提出補助獲准部分為補助經費，其餘為自籌經費，但實際經費以提出經核定之計畫書為準。
2. 補助經費：甲乙雙方各當事人均應設獨立專戶存儲，並配合計畫單獨設帳管理。補助經費除甲方與台北市電腦公會共同簽訂專案契約書另有約定外，由台北市電腦公會撥款至甲方計畫專戶(該帳戶應與載於由甲方代表和台北市電腦公會簽訂之專案契約書者相同)，除有第二條第二項第四款之情形外，甲方應於三日內依規定撥交乙方計畫專戶，乙方非經甲方及台北市電腦公會同意不得另存入其他帳戶使用。
3. 自籌經費：依各公司之工作項目就補助經費不足之部分，自行補足之，其因計畫進行中發生總經費超出上開預計總額之情事時亦同。
4. 甲乙雙方同意就本計畫經費之支用及補助經費之取得，均依經核定之計畫書及其歲出預算分配表決之。
第五條　秘密及競業義務
甲乙雙方及其所屬人員同意不論在本契約有效期間或在本契約終止後，非經同意不得使用任一當事人之特有技術、知識、專利及營業秘密。甲乙雙方及其所屬人員並同意除下列情形外，非經書面同意不得將此特有技術、知識、專利及執行本計畫過程中知悉之他當事人營業秘密等洩露給任何第三人。
1. 該營業秘密等業經公開或屬公眾可得而知者。
2. 取得秘密者於提供者提供前已擁有，或係本其研發取得者。
3. 取得秘密者係經由第三人合法取得，且該第三人並未限制取得秘密者為利用或揭露。
4. 係由政府或訴訟活動而揭露者。
第六條　智慧財產權
1. 智慧財產權(包括本研究計畫中之研究發明、科技、營業秘密及特有技術、知識等)之保護與歸屬，應依據專案契約書(包括其附件)定之。專案契約書約定由受補助人(即本約之當事人)所有者，除於研究過程中衍生，但與本計畫目的無關者，得由各該研發當事人取得外，依研究計畫之實際進行情形由當事人另約定之。
2. 乙方中有因故無法續行本A+企業創新研發淬鍊計畫時，依本條之約定視為同意將其於執行本計畫過程中個別或共同取得之智慧財產權，於達成計畫必要之目的範圍內，授權於續行本件A+企業創新研發淬鍊計畫之人使用。
3. 甲乙雙方同意就其擁有之與本計畫相關之特有技術、知識、專利與營業秘密等智慧財產權，在合作研發必要之範圍內，無條件供他方利用，並提供一切必要之協助。惟甲乙雙方得約定給付相當之授權金或權利金。
4. 任何一方當事人之員工因執行本計畫所研發之智慧財產權，而與本計畫無關者，依各該當事人與其員工間之約定定其歸屬。
5. 各該當事人之員工因執行本計畫所研發之智慧財產權，而與本計畫相關者，由各該從事研發之員工所屬之當事人所有。
6. 因執行本計畫，取得與本計畫相關之智慧財產權，其歸屬得依甲乙雙方實際出資比例共有；但當事人於不違反前五項規定之範圍內，得另行協議訂之。
7. 乙方同意由甲方代表共有人全體辦理因執行本計畫，而取得之與本計畫相關之專利權、著作權及其他共有智慧財產權之申請、登記、維護及其他一切相關之手續。
第七條　收益分享及權益轉讓
1. 除本契約另有約定者外，甲乙雙方因行使本契約共有之智慧財產權所得之收益由甲、乙雙方各自收納，毋須與全體共有人分享。
2. 除本契約另有約定者外，任何一方在本契約中之權利及義務，非經他方事前書面同意，不得轉讓於任何第三人或設定質權。
3. 甲方及乙方對於研發成果之歸屬及使用方式，均應受本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件中之限制。甲方及乙方均同意經濟部、台北市電腦公會得依據主導單位或任一執行單位有第14條之情事時，或甲方得本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件之規定與約定行使介入權。
第八條　有效期間
1. 本契約除計畫申請案未經審查准予補助，或經准補助但未依約定期限簽訂專案契約書或簽訂專案契約書後因故解除或終止外，各當事人除經經濟部或台北市電腦公會之同意，不得任意退出本合作計畫、另尋合作事業或解除終止本契約。
2. 台北市電腦公會於審查計畫書後，如對計畫之內容等相關事宜有所建議、指示或附款，惟甲乙雙方均不接受而決議向台北市電腦公會行文表示放棄計畫時，本合作契約視為終止。
第九條　責任分擔
1. 各當事人同意各就其受僱人或代理人之行為所引起或導致之第三人損害負其責任。任何當事人均無須對他當事人之受僱人或代理人之行為負責。
2. 前項約定不妨礙各該當事人對台北市電腦公會之整體連帶履約責任。
第十條　契約變更義務
1. 各當事人知悉，本合作契約書所約定之權利義務，均待實際核准之計畫內容為補充，為使本合作契約之內容與計畫內容、經費與目的之達成一致，各當事人應於甲方(或全體)與台北市電腦公會簽訂專案契約書前，於必要之範圍內依換文方式調整本約之權利義務關係，並交台北市電腦公會備查。
2. 台北市電腦公會於審查計畫書後，如對計畫參與人之退出或加入有所建議、指示或附款時，各該當事人倘均同意依建議、指示或附款辦理者，無庸依本契約書第二條第二項第五款之程序辦理，但須將新合作契約交台北市電腦公會備查，如各該當事人均不同意台北市電腦公會所為之建議、指示或附款時，應依本約第八條第二項辦理。
3. 本合作契約之變更，如其事項係屬台北市電腦公會於審查計畫書後所為之建議或指示或附款之內容，為免換文之繁複，當事人雙方同意得由甲方依台北市電腦公會之建議或指示逕行變更相關之條文後，交台北市電腦公會備查並副知乙方全體。
第十一條　準據法及合意管轄法院
本契約之解釋、效力及其他有關之未盡事宜，應依照中華民國有關法令為準據法，雙方並同意如有訴訟，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。
第十二條　其他
1. 甲乙雙方為執行本計畫所為分配或分工不得與本計畫之目的相違背並不得與經濟部規定之A+企業創新研發淬鍊計畫相關之法令、函釋、申請須知及相關作業規定相抵觸。
2. 甲乙雙方依本合作契約所得之權利或應負擔之義務，如有與甲方(或全體)和台北市電腦公會簽訂之專案契約書相抵觸或有礙目的者，其權益之解釋以專案契約書為準，如仍無法經過條文文義解釋而協調一致者，本合作契約之該條文無效。
3. 甲乙雙方於計畫結束後均應配合經濟部計畫成果展示宣導活動，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料，未配合者本部得不予受理公司計畫申請。
4. 由甲方為執行本代表與台北市電腦公會簽訂之專案補助契約如因故契約解除或終止時，由甲方於契約解除或終止日後30日內，按專案補助契約返還結清款項。若甲方逾期未返還「結清款項」，台北市電腦公會得請求甲方及乙方返還並得逕對就甲方及乙方所提供之擔保憑證行使權利。
技術引進、委託研究或驗證之執行計畫書及協議書(技術引進/委託研究契約書應備委外單位聲明文件或於契約書中明載相當之內容)
各委託研究及技術引進項目均應妥慎選定合作對象，並研提擬執行計畫書備供審查參考；執行計畫書格式可參考本計畫書格式範例，並依實際需要刪除或調整章節項目，但至少應包含下列事項：
一、計畫目標
二、實施方法
三、預期成果
四、預定進度及查核點
五、人力配置及需求
六、經費需求計算

經濟部補助專案計畫技術引進及委託研究廠商合作聲明書(範例)
        日期：中華民國 年 月 日
茲聲明本公司(單位)確知就 公司(單位)與本公司(單位)為經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫(下稱本計畫)所進行之技術引進／委託研究合作，應遵照本計畫申請須知、合約及有關法令規定辦理，本公司(單位)所提供之各項交易憑證、合約及紀錄等一切相關資料均應為真實且為執行本計畫所發生，而無蓄意扭曲或虛飾情事，若有違反願負相關法律責任。

此致
（執行廠商）與A+企業創新專案辦公室

立聲明書人
　　　　　　　　　　　　公司(單位)名稱：
　　　　　　　　　　　　負 責 人： 簽章
　　　　　　　　　　　 主辦會計： 簽章

填寫說明：執行廠商係指與台北市電腦商業同業公會簽署契約，執行A+企業創新研發淬鍊計畫之廠商；而本公司係指受執行廠商之委託，承接部分研究或進行技術移轉之廠商。
試導入合作備忘錄
合作備忘錄
本合作備忘錄（以下簡稱「本備忘錄」）由甲方__________（以下簡稱「甲方」）與乙方____________(以下簡稱「乙方」），基於共同發展產業AI應用之理念，配合經濟部產業技術司A+企業創新研發淬鍊計畫「AI應用躍昇計畫」之_______________________計畫執行，雙方本於互信互利之精神，簽訂本備忘錄，以建立合作關係。
甲方開發符合產業共同需求之_______________________ (AI應用名稱)，希冀透過實地導入與回饋機制，驗證其可行性並優化實用性。乙方認同此推動做法，願意配合試行導入甲方開發之應用至少45天，提供_______________________ (地點與設備/系統)作為試導入場域。
乙方亦同意甲方得於本計畫執行期間內，於政府相關計畫報告、成果資料或接受政府機關查核時，揭露乙方提供之試導入資訊、合作事實及相關應用情形，作為計畫執行成果佐證之用；惟甲方應遵守相關保密義務，並未經乙方同意下，不得揭露任何涉及營業機密或敏感資訊之細節。
立備忘錄人：
甲方：
代表人：
統一編號：
地址：
乙方：
代表人：
統一編號：
地址：
中華民國 年 月 日

顧問及國內外專家願任同意書
請檢附顧問及國內外專家之技術背景、學經歷資料以為審查之依據。

其他