# 附件肆、計畫書格式
撰寫說明
1. 請以A4規格紙張直式橫書(由左至右)，並編頁碼。
2. 表格長度如不敷使用時，請自行調整。
3. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
4. 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
5. 封面請使用黃色。
6. 金額請以(新台幣)千元為單位，小數點下4捨5入計算。
7. 公司若係再次申請(結案、退件、	不推薦、公司自行撤件等)，請提供歷次計畫差異說明資料。

限閱文件

經濟部科技研究發展專案

A+企業創新研發淬鍊計畫
AI應用躍昇計畫
計畫書

(申請補助計畫名稱)計畫

(草 案)

計畫期間：自 年 月 日至 年 月 日止

公司名稱：(主導公司A全名)
(公司B全名)(若無免填)

計畫管理單位：台北市電腦商業同業公會

中 華 民 國 年 月

書背(側邊)格式

        ︵計畫名稱︶計畫︵草案︶ 申請單位名稱

計畫審查意見及回復說明
※若申請計畫未曾進行審查，免填本表※
計畫名稱：
申請公司名稱：
計畫書內容修正意見： 年 月 日
編號	計畫審查綜合意見	修正回復說明	修正 / 頁碼

註1：請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。
註2：計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線表示。
計畫書摘要表
綜合資料	金額單位：千元
計畫名稱
申請公司名稱				通訊地址
計畫別	A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫
推 動 項 目	□半導體製造 □精密機械 □醫療照護 □電子組裝 □零售流通 / □化工與塑膠 □金屬與五金加工□農業與食品加工 □其他
□類別一：產業AI化計畫
計畫期程	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
計畫經費	補助款	自籌款				總經費		人月數
	( %)	( %)				(100%)
□類別二：產業AI化與共通模型解決計畫
計畫期程	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
第一階段	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
第二階段	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
計畫經費	補助款	自籌款				總經費		人月數
總計畫	( %)	( %)				(100%)
第一階段	( %)	( %)				(100%)
第二階段	( %)	( %)				(100%)
□ 類別三：共通AI模型解決方案
計畫期程	年 月 日至 年 月 日(計 個月)
計畫經費	補助款	自籌款				總經費		人月數
	( %)	( %)				(100%)
計畫主持人	姓名／職稱		聯絡電話		( ) #
			行動電話
			電子信箱		@
計畫聯絡人	姓名／職稱		聯絡電話		( ) #
			行動電話
			電子信箱		@

填表說明：
1.「申請公司名稱」欄，如為多家公司聯合申請，應全部列明。
2.請使用12點字撰寫本表。
計畫書摘要表(續)
計 畫 摘 要 / 申請公司簡介 / 公司名稱 創立日期 負責人 主要營業項目 / 計畫摘要(總字數200字內簡要說明申請業者欲解決之產業痛點及計畫內提出之 AI 應用技術與說明) / 產業對應：八大產業第 7 項（電子組裝延伸：智慧製造／物流運輸）。 / 全球智慧物流監控與可追溯需求快速成長，2030 年運輸與物流市場規模預估達 NT$250.2 兆。本計畫由 ItracXing 與瑞士 Arviem 共同推動，聚焦「感測器可靠度不足、報表產出耗時、環境敏感貨品風險難以及時掌握、路線繞行與疑似竊盜無法即時辨識」四大痛點，分別建置電池壽命預測（RUL）、NLQ＋AI 自主式報告、環境異常偵測與路線／竊盜偵測四項 AI 模組。18 個月內完成 至少 1 家國際＋1 家國內場域（國際場域：Arviem；國內場域：SimiQue），達成感測器可靠度 ≥95%、風險回應時間縮短 ≥40%、溫濕度敏感貨品環境違規率下降 ≥30%、竊盜／未授權開啟事件偵測 F1-score ≥0.85，並建立可輸出的 AI-MaaS 服務模式，預估結案後三年累積產值約 NT$120M，提升台灣在 AI 智慧物流領域之國際能見度。 / 本計畫之三年 NT$120M 產值並非僅為估算，而是建立在具體 智慧周轉箱(Smart TOTE) 商業模式 之上：主力收費模式為「每箱每趟 AI 監控服務」，每一個智慧物流箱每完成一次端到端運輸收取約 USD 2 / TOTE / shipment，相較於單趟貨值與箱體資產價值僅為不到 1% 的邊際成本，卻可大幅降低環境違規與竊盜風險。以 1,000 個 Smart TOTE × 平均每年 50 趟 × 3 年 為例，可形成約 USD 300K（約 NT$9.6M） 之 AI 監控訂閱收入，再加上 IoT 裝置銷售與顧問／授權收入，構成後文所述「三年累積產值約 NT$120M（其中約 70% 為出口收入）」之主要試算基礎。 / 計畫結案時預期效益 / 計畫結案時預期效益（量化指標來源與推導模型說明） / 以下說明摘要表中各數值之「來源、假設、推導公式與驗證方式」，避免僅列目標未交代形成邏輯；所有指標已與後文 KPI／里程碑一致。 / 1. 指標形成總體邏輯 / 先盤點 2024–2025 內部與合作場域（Arviem）歷史資料：感測器運作天數、離線事件、溫濕度違規紀錄、GPS 軌跡、人工報告平均工時、異常事件回應時間。 / 建立 Baseline（現況）→ 對應可改進機制（模型或流程）→ 估算改進幅度（文獻量級＋內部測試）→ 設定「保守可達」目標。 / 改進幅度參考三來源： / 內部小型試驗（Prototype / PoC） / 國際公開研究/產業報告之常見可達區間（僅量級，不引用原文） / 預期採用流程自動化替代人工的工時節省範圍（一般 40–70%） / 2. 量化指標推導表 / 指標 目標值 推導/公式 主要假設 資料來源/驗證 / 感測器可靠度 (Availability) ≥95% Baseline 90%；預測性維護使非計畫性離線率下降 ≈ (故障前預警可介入比率 70% × 故障事件 7% × 避免率 80%) → 提升約 5% 年度故障/離線事件佔每日裝置數 ≈7%；提前預警可安排更換而不影響連續性 連續30天上線率統計；場域驗證報告 / RUL 預測準確率 ≥90% 小型樣本初測（n≈120 裝置，分類準確 86–88%）＋加上多變量特徵（溫度/傳輸頻率）提升 2–4% → 目標 90% 特徵新增帶來增益不超過 5%（保守） 分項 A 測試集；季度模型評估 / RUL MAE ≤10 天 原始簡單門檻估計誤差 18–22 天；採生存分析 + 時序模型（文獻顯示可降 30–50%）→ 取 50% 改善下限：20 天 × 0.5 = 10 天 可取得足夠退役/維護標註（>50 件） 生存分析測試；Hold‑out MAE / 環境異常偵測 F1-score ≥0.88 Rule-based baseline F1-score ≈0.70；加入變化點偵測（+0.08≈0.10）＋事件對齊（再 +0.06≈0.08）→ 0.70 +0.16≈0.18 ≈ 0.86–0.88 → 取上限可達值 變化點偵測與對齊能獨立提升且誤差不疊加 標註事件集；F1-score 計算 / 路線偏離偵測 AUC ≥0.90 純 GPS 模型 AUC 0.82–0.85；加入路網圖與運輸行為上下文特徵可提升 ≈0.04–0.06 → 0.86–0.91 → 取 0.90 上下文特徵具穩定性；樣本量 >1,000 軌跡 測試集 ROC；季度驗證 / 竊盜/未授權開啟 F1-score ≥0.85 BLE Padlock + 壓力/光感事件 → 正負樣本平衡後預期 Precision ≈0.87、Recall ≈0.83 → F1-score ≈0.85 有足夠模擬與場域實測開啟事件（≥50 次） 事件混淆矩陣 / NLQ 查詢正確率 ≥92% 初版 NL-to-SQL（查詢樣式約束＋語意層）正確率估 85–88%；加入拒答/語意歧義澄清回合 +4–6% → 89–94% → 取中高值 92% 問答集 >200；澄清流程覆蓋 ≥30% 歧義查詢 標準答案對照；人工抽驗 / NLQ P95 延遲 <60 秒 查詢分解/語意解析（<2s）＋安全規劃（<5s）＋資料倉儲聚合（<30s）＋報告編排（<15s）→ 累計 <52s；留 15% 緩衝 高峰並發調度有效；索引優化完成 Gateway / APM 日誌 / 風險回應時間縮短 ≥40% 現況 45–90 分（平均取 60 分）；自動告警 + 即時報告：偵測延遲 <2 分，備援流程減少人工取數 30–35 分 → (60−35)/60 ≈42% 報告版型設計穩定；通知管線可靠 事件起訖時間戳 / 溫濕度違規率下降 ≥30% 現況違規批次率 X；提前預警率 70% × 可介入成功率 45% → 0.70×0.45 ≈31.5% → 取 30% 預警介入行為落實（人工處置） 違規事件統計 / 無效運輸/理賠損失降低 ≥10–15% 無效里程 ≈總里程 12–18%；路線偏離與 ETA 改善使其中 60–70% 被識別調整 → 0.15 ×0.65 ≈9.75% → 向上取整 10–15% 調度採納率 ≥60% 路線/里程對比 / LOI/POC 數 ≥2 件 目標客群（Arviem 客戶 + 國內 5–8 家潛在）轉換率保守 15–25% → (8×0.25)=2 有明確痛點對接 合作意向/文件 / 國際＋國內場域驗證 1 國際＋1 國內 既有國際合作確定；國內場域由溫濕度敏感貨主提供示範環境 技術與業務雙軌推進 部署/驗證報告 / 三年產值基礎 NT$120M 客戶數 10 × 年均收入 1.5M ×3 年=45M + IoT 裝置 1,000 台 ×10K=10M + 顧問/授權/擴充 ≈65M → 合計 ≈120M 年均收入含訂閱+顧問 財務模型／合約 / 人才培育（跨域） ≥6 人 現有人力 5；新增 AI/女性研發 1；內部再訓練跨域 ≥2 → 5+1+2=8（≥6） 招聘成功率 ≥70% HR/訓練紀錄 / 專利申請 2–3 件 (≥1 PCT) 已規劃 2 件國內 + 1 件 PCT（跨多智能體/採樣） 技術新穎性檢索可行 申請文件 / 國際收入占比 ≈70% Arviem 客戶國際營收假設總 SaaS 收入 57.6M 中國際占 40.3M → 40.3/57.6 ≈70% 國際客戶轉換率保守 發票/收入 / CO₂ 減量 ≈80+ 噸（10–15%） ΔCO₂ = 年里程 350,000 km ×10% ×0.8 kg ×3 年 ≈84 噸（取 80+） 排放因子 0.8 kg/km 里程/油耗/模型 / 3. 核心模型/估算方法簡述 / 電池壽命預測（RUL）：時序深度學習 (LSTM/TFT) 搭配生存分析。 / 異常偵測：統計門檻 + 變化點 (CUSUM/BOCPD) + 事件對齊（箱門/路段）。 / 路線偏離/ETA：GPS 時序編碼結合路網與運輸行為特徵；ETA 誤差改善→路線調度→無效里程下降。 / NLQ：語意層 (Domain Ontology) + NL-to-SQL 規則約束 + 澄清回合（拒答策略降低 hallucination）。 / 成本/產值：自底向上 (客戶數 × ASP × 裝置數) 與自頂向下 (渠道客戶滲透率) 雙向交叉驗證。 / ESG：路線最佳化與預測性維護（避免離線重派）→ 無效運輸減少；採公開排放係數估算 CO₂。 / 4. 驗證與查核配套 / 每季模型性能報告（電池壽命預測、異常、路線）。 / 事件與里程日誌可追溯（原始資料＋處置紀錄）。 / NLQ 查詢審計：語意轉換、SQL、結果快照留存 ≥12 個月。 / 財務與產值：客戶合約/發票/部署清單交叉稽核。 / ESG：行駛里程、預警介入紀錄、裝置節電（採樣頻率變動）集中報表。 / 5. 合作文件與附件說明（國際＋國內場域） / 為強化本計畫在「國際合作」、「國內示範場域」與「自主研發在台」之查核可近性，本案已備妥下列合作文件並於申請時一併檢附： / 國際合作／場域驗證證明： / Memorandum of Understanding (MOU) & Letter of Intent (LOI) between ItracXing Technology Co., Ltd. and Arviem AG（附件：MOU_Arviem.pdf）。 / 明定本計畫係依經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」提出，Arviem 提供全球運輸路線與真實物流案例作為「國際示範場域」，並承諾以 USD 10,000 支應提案準備與可行性研究，同時授權專案期間模型訓練與驗證所需之資料使用權。 / 前景智財（Foreground IP）明確約定由 ItracXing 單獨持有，且研發工作主要在台灣進行，以符合本計畫「技術自主性與在地研發」之補助原則。 / 國內示範場域證明： / 合作備忘錄 (MOU) － AI 智慧供應鏈監控系統場域驗證合作（附件：MOU_Simique.pdf），由 ItracXing 與預定之國內合作夥伴（如：新邁高國際信息有限公司等）簽署。 / 文件中明定乙方提供實際倉儲／車隊／轉運中心作為「國內示範場域」，並配合提供必要之去識別化營運數據與場域資源，以完成本計畫「至少 1 家國際＋1 家國內場域驗證」KPI。 / 同步規範數據權利與保密義務，並重申本計畫期間所開發 AI 模型、演算法與軟體著作權歸 ItracXing 所有，避免日後在智財歸屬上產生爭議。 / 上述合作文件一方面做為本計畫 KPI 與查核點（如場域驗證、國際合作、三年產值與國際收入占比等）之佐證來源，另一方面也具體回應對「國際合作是否具體落地」、「國內示範場域是否已明確到位」、「智財與資料權利是否清楚界定」等潛在疑慮，以提高計畫整體可行性與執行信心。 / 6. 風險緩衝 / 所有目標採「保守可達」：若任一模型在中期 (M9–M10) 評估低於預期（例如 F1-score <0.83），啟動備援策略（特徵增強 / 閾值調教 / 模型混合）確保結案前達標；商業指標以 LOI/POC 滾動更新，未達時加速第二渠道拓拓展。 / 內容可公開，無涉商業機密公式細節。 / 關鍵字(至少列出三項) / 供應鏈AI監控、可解釋AI、多智能體、IoT自適應採樣、智慧製造、電子組裝、物流運輸、智慧物流、八大產業第7項

填表說明：
1.本摘要得於政府相關網站上公開發布。
2.請重點條列說明，並以1頁為原則。
3.請使用12點字撰寫本表。
計畫書目錄
壹、計畫參與者介紹	頁碼
一、主要申請廠商（如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列）	.○○
二、計畫申請業者或合作單位AI之研發能力說明	.○○
貳、計畫內容與實施方法
一、計畫緣起與產業痛點	.○○
二、計畫導入AI規劃	.○○
三、計畫導入執行策略	.○○
四、計畫執行時程及查核點	.○○
五、預期效益	.○○
六、風險評估與因應對策	.○○
七、智慧財產權說明	.○○
參、研發團隊說明
一、計畫主持人資歷說明	.○○
二、參與計畫人力統計	.○○
三、參與計畫人員簡歷表	.○○
肆、計畫經費需求
一、各科目預算編列表	.○○
二、歲出預算分配表	.○○
伍、附件
附件一、曾經申請政府補助、獎勵或投資計畫	.○○
附件二、合作契約書參考範本	.○○
附件三、委託研究或驗證/執行計畫書/協議書	○○
附件四、顧問及國內外專家願任同意書	○○
附件五、其他	○○
壹、計畫參與者介紹
## 一、主要申請廠商（如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列）
## 公司簡介
基本資料	公司名稱	公司
	設立日期	XXX.XX.XX
	產業領域別註1	產業
	前三大主要股東/持股比例	/XX% / /XX% / /XX%
	研發人員總數/全公司人員總數	X人/X人
	X年度實收資本額（千元）	X,XXX
	X年度營業額/研發費用（千元）	X,XXX/X,XXX
商務模式	關鍵業務及核心能力	技術
	主要營業/產品收入項目
	銷售模式及通路（如透過代理商、直銷、虛擬店面...）
	主要客戶	公司
	主要成本項目	例如：人事成本
	關鍵合作對象	例如：上游供應商公司、下游採購商公司
國際輸出實績

友善職場工作環境規劃
例如：任一性別比例達1/3、加僱用或新增女性研發人員、性別平等友善職場工作環境 (包含多元性別者之需求)、符合「經濟部輔導及獎勵主管事業機構成立關係企業僱用身心障礙者辦法」僱用身心障礙者。

註1: 請依行政院主計總處公告之行業統計分類填報至小類；
https://www.stat.gov.tw/standardindustrialclassification.aspx?n=3144&sms=0&rid=11
## 二、計畫申請業者或合作單位AI之研發能力說明
單位名稱	（請填寫合作單位完整全名）
提供服務應用領域
現有AI核心技術 與應用專長	請說明AI技術與應用專長。
AI技術專利 與研發成果	請說明現已具備之AI核心技術、專利或技術驗證證明、設備與研發成果，並提供相關證明書及佐證資料。
國內或國外AI 應用技術研發實績	包含執行目標、執行成效、AI應用技術之後續發展等。

貳、計畫內容與實施方法
## 一、計畫緣起與產業痛點
現況說明	說明應用領域產業現況。
需求情境 與痛點	說明產業需求情境與痛點。

## 二、計畫導入AI規劃
說明預期導入之AI應用技術及導入前後差異
導入技術目標	導入前(現況)	導入後(預期結果)

## 三、計畫導入執行策略
計畫執行內容
預期導入場域驗證企業之場域、驗證項目及導入方式
場域
驗證項目
導入方式
預期可導入本計畫AI應用技術之業者規劃、內部資源配置或策略聯盟業者

導入AI應用技術後之構想、服務模式、服務流程設計與優化、應用情境設計等

計畫工作項目實施方式：
計畫架構：請以樹枝圖撰寫，如有技術引進、委託研究及驗證等項目，併請註明 / 計畫 / B分項計畫 / A分項計畫 / C分項計畫 / A1.工作項目 / A2.工作項目 / B1.工作項目 / B2.工作項目 / 請註明下列資料： / (1) 開發計畫中各分項計畫及所開發技術依開發經費占總開發費用之百分比。 / (2) 執行該分項計畫/開發技術之單位。 / (3) 若有技術引進、委託研究或驗證請一併列入計畫架構。 / 實施方法：請依上述計畫架構逐項說明實施方式(若有技術引進或委託研究部份亦請說明之)

AI 應用場域試導入推動：【類別二、類別三計畫需填寫】
請說明
1. 場域端試導入之軟硬體架構及規格

2. 試導入作法，包含場域端試導入流程規劃

參與試導入業者規劃名單：
請以表格說明：類別二需導入4家，類別三需導入8家
編號	參與業者	產業別	預計導入地點	預計導入應用
1
2
3
4
5
6
7
8

國際輸出規劃
資訊安全運作機制說明
## 四、計畫執行時程及查核點
預定進度表
月份 / 進度 / 工作項目	第1年度					第2年度
	第一季			第二季			第三季			第四季			第一季			第二季			第三季			第四季
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.○○○○分項計畫
1.工作項目XXXX			A1			A2			A3
2.工作項目XXXXX					A4			A5			A6
3.工作項目XXXXX					A9			A10
B.○○○○分項計畫
1.工作項目XXXX					B1			B2			B3			B4
2.工作項目XXXX					B5					B6
C.○○○○分項計畫
1.工作項目XXXX					C1
2.工作項目XXXXX

進度百分比％					100%

註：1. 計畫起始日起以12個月為1個年度，各分項計畫每6個月至少應有一項技術查核點，查核點內容應以功能為主、量化規格為輔；進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，結案當月應列有驗收查核點。
2. 類別二第二階段、類別三：每家試導入天數需大於 45 天，需在結案內完成，並以合作備忘錄或實際訂單予以佐證，須列入計畫查核點；以季度為單位，規劃試導入家數及對應的查核點。
3.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

預定查核點說明
查核點編號	預定完成時間	查核點內容 / (技術指標/產品規格/品質指標/市場測試指標)
A.1	年/月
.
.
B.1
.
.
.

註：1.查核點應按時間先後與計畫順序依序填註，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者。
2. 類別二	第一階段結案前，需提出4家試導入業者合作備忘錄。
3. 類別二第二階段、類別三：應以季度為單位，規劃試導入家數及對應的查核點，
4. 請配合預定進度表填註。
5.最後結案日應註明查核工作項目。
## 五、預期效益
量化效益
請說明計算方式，並提供計畫期間內具體佐證資料
  1. 預估成果說明 金額單位：新台幣千元
成果項目	執行前	第1年度	第2年度	佐證方式
申請/核定專利數
衍生投資金額
新增就業機會
提升計畫參與研發人員薪資水準(％) / (執行期間投入計畫之人員平均加薪幅度，應高於計畫執行前三年之平均值。)
其他（請說明內容）
導入效益
降低成本：請說明本計畫導入後，預期可帶動計畫申請業者成本降低之驗證項目、比例。
提高良率：請說明本計畫導入後，預期可提高計畫申請業者良率之驗證項目、比例。
提升效率：請說明本計畫導入後，預期可提升計畫申請業者效率之驗證項目、比例。
增加營收：請說明本計畫導入後，預期計畫申請業者可增加之營收。
提升產值：請說明本計畫導入後，預期可增加之產值。
其他導入效益(請說明內容)

質化效益及商業化規劃
執行本計畫對申請單位的影響	如技術升級/育才及留才/企業轉型。
執行本計畫對產業所創造的影響	如產業結構轉型或優化/提升附加價值/提高國際競爭力或市占率/取代國外原有技術來源/提高技術自主性/促成國外廠商來台投資/國際合作。
執行本計畫之節能減碳效益	與競品/前一代製程或產品比較，二氧化碳減量XX公噸。
本計畫商業化規劃與目標	簡要說明結案後3年內商業化規劃、量化目標(如衍生投資金額、衍生產值)及估算方式。
成果廣宣活動規劃	請說明預計辦理成果廣宣活動方式(如成果發表會、參展等相關成果展示)，於計畫結案前辦理完成。
其他(請說明內容)

## 六、風險評估與因應對策
請說明：
1.	針對計畫技術/產品進行風險評估與因應對策，並就可能替代開技術提出說明，或開發技術因產業變化或遭國內外政府干預之可行性分析。
2. 計畫如涉及軟體技術開發，應評估資訊安全風險，並於開發過程中規劃相應之安全措施，確保系統穩健性。

## 七、智慧財產權說明
請說明：
1.	就本計畫是否涉及他人智慧財產權提出說明，並說明是否已掌握關鍵之智慧財產權。
2.	請說明專利申請之規劃。

參、研發團隊說明
計畫主持人資歷說明
姓名		職稱		性別	□ 男 □ 女 □ 其他
產業 領域
重要 成就
學歷	學校(大專以上)		時間	學位		科系
			YY/MM

經歷	公司名稱		時間	部門		職稱
			YY/MM

參與 計畫	計畫名稱		時間	公司		主要任務
			YY/MM

參與計畫人力統計
單位：人數
公司名稱	計畫人力
	學歷				性別			平均年資	待聘人數
	博士	碩士	學士	專科(含)以下	男性	女性	其他
○○公司
○○公司
○○公司
總計

參與計畫人員簡歷表
申請公司名稱：
類型	編號	姓名	部門	職稱	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	本業年資	參與分項計畫及工作項目	投入 月數
計畫 主持人	1
關鍵研發人員	2
	3
	4

一般研發人員	6
	7
	8

待聘研發人員		-	-	-	-	-	-

	合 計

註：1.請分別填列各申請公司資料。
 2.各申請公司之待聘人員以不超過投入總創新研發人數之30%為原則。
    3.本計畫全部投入研究發展人員應列明。

肆、計畫經費需求(可至計畫網頁下載試算表輔助填寫)
各科目預算編列表(請分別填列各申請單位資料)
A公司
創新或研究發展人員之人事費
單位：千元
職務別	平均月薪(A)		人月數(B)			人事費概算(A×B)			備註
	第1年度	第2年度	第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計
一、研究發展人員
1.經理					0	0	0	0
....課長					0	0	0	0
2.經理					0	0	0	0
....工程師					0	0	0	0
小計			0	0	0	0	0	0
二、顧問、專家

					0	0	0	0
小計			0	0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0	0	0
註： / 1. 顧問、專家費應說明顧問或國內外專家之姓名、工作內容及其對計畫之必要性，並提供其願任同意書附於計畫書中。 / 2. 計畫起始日起以12個月為1個年度。

消耗性器材及原材料費
單位：千元
項目	單位	預估需求數量			預估	全程費用概算			用途說明
		第1年度	第2年度	合計	單價	第1年度	第2年度	合計
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
合計						0	0	0

註：計畫起始日起以12個月為1個年度。

創新或研究發展設備使用費
單位：千元
設備名稱(加註財產編號)	計畫開始日時之帳面價值 A		套數 B		計算基礎 A×B/60	投入月數			金額			用途說明
						第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計
已有設備

小計
計畫新購設備名稱	單套購置金額 A		套數 B		計算基礎 A×B/60	投入月數			金額			用途說明
						第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計
新購設備

小計
EDA Tool租金費用	租用套數		每月租金		分攤方式說明 (分子/分母)	投入月數			金額			用途說明
						第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計

小計
雲端設備租賃費	計費方式說明				分攤方式說明 (分子/分母)	投入月數			金額			用途說明
	計費單位	單位數		單價 B		第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計

小計
合計

註：
1. 新購設備之單套購置金額請列預計採購成本。
2. 計畫起始日起以12個月為1個年度。
創新或研究發展設備維護費
單位：千元
設備名稱	單套購置成本	套數	金額
			第1年度	第2年度	合計
已有設備

小計
新增設備

小計
合計

註：
1. 未編列設備使用費，原則上不得報支設備維護費。
2. 保固期內之設備不得編列維護費用，爾後各年費用依維護合約按該設備於計畫之使用比例編列。
3. 計畫起始日起以12個月為1個年度。

技術引進、委託研究或驗證費
單位：千元
類別	科專計畫成果		項目名稱	機構名稱	金額
	是＊	否			第1年度	第2年度	合計
無形資產引進

	小計
委託研究

	小計
委託研究-計畫管理

	小計
驗證	驗證項目	單位	單價	委託機構	第1年度	第2年度	合計

	小計
合計

註：
1.驗證費如需運用學術或專業研究機構之研究設備可編列於本科目，並註明驗證單位、設備、時間及費用估算方式。
2. 計畫管理包含計畫整合及管理工作，僅適用於非營利事業法人研究機構等促成聯盟參與A+淬鍊計畫。
3. 計畫起始日起以12個月為1個年度。

國內差旅費
單位：千元
出差事由	地區	天數	人次			金額
			第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計

合計

註：
1. 國內差旅費限專案人員因計畫無形資產引進或委託研究或驗證等必要之差旅費。
2. 計畫起始日起以12個月為1個年度。
(七) 專利申請獎勵金
單位：千元
國內	擬申請專利之研發成果名稱		件數			獎勵金
			第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計

	小 計
國外	擬申請專利之研發成果名稱	申請國家	件數			獎勵金
			第1年度	第2年度	合計	第1年度	第2年度	合計

	小 計
合 計

註：
1. 專利獎勵金國內專利每案為新臺幣3萬元，國外專利每案為新臺幣10萬元，經審查同意後其獎勵金將提供100%補助(惟總補助比例仍不超過50%)，公司仍需舉證有因申請專利發生相關費用。
2. 本科目採獎勵方式，如經計畫查證認定於計畫期間所發生之專利申請與計畫相關，不論執行單位實際發生費用多寡，完成專利申請可認列。
3. 計畫起始日起以12個月為1個年度。

歲出預算分配表(如為多家公司聯合申請，除填列彙總表外，應增列每家公司彙總資料)
會計科目	全程預算表			第1年度 / (年月至年月)	第2年度 / (年月至年月)
	補助款	自籌款	合計
1.創新或研究發展人員之人事費
（1）研究發展人員
（2）國際研發人員
（3）顧問、專家
2.消耗性器材及原材料費
3.創新或研究發展設備使用費
4.創新或研究發展設備維護費
5.無形資產引進、委託研究或驗證費
（1）無形資產引進
（2）委託研究費
（3）委託研究-計畫管理
（4）驗證費
6.國內差旅費
7.專利申請獎勵金
總開發經費
百分比

註：計畫起始日起以12個月為1個年度。

伍、附件
曾經申請政府補助、獎勵或投資計畫
曾經申請政府補助、獎勵或投資計畫
1. ○○計畫
計畫類別	例如A+淬鍊計畫/產業升級創新平台輔導計畫/小型企業創新研發計畫(SBIR)/國科會創新創業激勵計畫（FITI）/行政院國家發展基金（專案投資/創業天使投資方案）/○○○○計畫
計畫狀態	申請中/執行中(計畫期間XXX.XX.XX~XXX.XX.XX)/已結案(計畫期間XXX.XX.XX~XXX.XX.XX)/撤退件/不推薦
核定總經費/總補助款(千元) / (補助比例%)	XXX/XXX(XX%)
計畫效益	○○○○
與本案申請之技術內容差異	○○○○

合作契約書參考範本
A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫合作契約書(範本)
甲方即主導廠商(　　　　)與乙方(　　　，　　　，　　　)為合作申請經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」 (下稱本計畫)補助，簽訂本合作契約書。
第一條　聲明
1. 乙方授權甲方為本計畫之代表(以下稱主導單位)，得於計畫之專案契約書簽訂、執行等過程中就事實與法律等履約事宜，逕與台北市電腦商業同業公會(以下簡稱台北市電腦公會)為必要之聯繫及協議，乙方並同意或承認因此所生之法律效力及於甲、乙雙方之全體。
2. 各當事人聲明：
1. 均明白知悉不論其是否作為與台北市電腦公會簽訂專案契約書之當事人，一但列入經核定之計畫書者，均為「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」(下稱本辦法)中所稱之「受補助者」，並表示明白知悉該辦法之規定而願遵守之；
2. 均願依此合作契約書向台北市電腦公會及經濟部擔保其於執行本計畫期間，均具備本辦法、其他相關法令及落實計畫管考有關之作業規範所公告之申請資格，並擔保其所為及應為之各保證事項確實與事實相符；
3. 均同意共同連帶履行載於本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件中之受補助者應盡之義務。
第二條　管理委員會
各當事人同意各派一名人員代表公司組成管理委員會，並由主導單位加派一人代表擔任管理委員會之主任委員。
管理委員會之組織：
1. 管理委員會之組織除由甲乙雙方人員組成外，並得委請相關技術領域或其他專業之中立人員參與，甲乙雙方並同意於向台北市電腦公會提出計畫申請前，合意訂定管理委員會之運作章則，惟其內容不得與本條所示之基本架構相牴觸。
2. 甲乙雙方知悉，管理委員會之運作經費除經台北市電腦公會於補助條件或契約中明示認列，或依其性質事涉本計畫之研發且另經向台北市電腦公會報准外，並非屬計畫補助經費之範圍。
管理委員會之職權如下：
1. 管理委員會為計畫行政事宜之最高意思決定機關，其職權包括決議本計畫工作分配之調整、補助款之統籌運用等，並得對研究事宜提出實質建議。
2. 管理委員會應適時集會，以查核計畫進度並作適度之修改，並彙整、確認其他依「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」專案契約書規定應提出予台北市電腦公會之相關資料與文件。
3. 管理委員會將其查核結果提出予甲方後，即得作為台北市電腦公會撥付補助款後之受補助者內部間分撥補助款項之依據；甲方(或全體)依照「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」專案契約書之約定，提交台北市電腦公會審查之文件資料，視為均業經管理委員會同意。
4. 管理委員會之決議即視為甲、乙雙方之協議，甲乙雙方同意於甲方與台北市電腦公會簽訂專案契約書後，凡關於計畫事宜與彼此間權利義務之分配等事，均以本契約之訂定視為雙方業同意以管理委員會之決議與本契約之約定，併作為甲、乙雙方間唯一合法有效之合意。
5. 於計畫執行期間，如有第三人請求加入本合作契約項下之合作計畫者，應經管理委員會依管理委員會之運作章則決議否准，乙方中如有欲退出者，亦同。前開變更並應由甲方依循本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書中關於計畫變更之規定辦理。
6. 其他依管理委員會之運作章則所定之職權。
主任委員之權責如下：
1. 主任委員為計畫之執行機關，主導、監督計畫之進行並就管理委員會關於行政事宜所提出之議決事項為執行。主任委員並對甲乙雙方負善良管理人之注意義務；甲方(或全體)依「A+企業創新研發淬鍊計畫—AI應用躍昇計畫」專案契約書之約定，得代表向台北市電腦公會所提出之文件或通知或表示之事項，主任委員如另經管理委員會依章則授權，並提出決議證明文件(包括但不限甲乙雙方所定之管理委員會運作章則本身及逐次授權之會議紀錄)交台北市電腦公會備查表者，亦得為之。
2. 召開管理委員會。主任委員如無正當理由未適時召集會議時，其他委員得單獨請求之，如其仍不召集，其他委員得另依管理委員會之運作章則，另推主席自行集會。
3. 就經濟部、台北市電腦公會及經濟部委託之機構所詢事項，主任委員應為答詢，其答詢之表示效力及於全體。
4. 乙方之行為或不行為有礙於整體計畫目的、執行或有礙於專案契約書履行之情事時，主任委員得為維持計畫之存續，於必要或急迫時不經委員會決議，停止或限制乙方依本合作契約應得之權利。
5. 主任委員倘作成前款處置時，應即將其作成處分所依據之資料併同詳細之理由，二日內以書面送交管理委員會備查，乙方如有爭議應於五日內詳據理由向管理委員會提出異議，並依管理委員會運作章則之相關規則處理。甲方並應將相關處理情形於該季工作報告中向台北市電腦公會提出說明。
各方當事人均認知，管理委員會僅為計畫內部之組織，台北市電腦公會、經濟部、經濟部產業技術司對於甲方、乙方、管理委員會間因計畫管理事務所生之爭議，均無介入為任何處理之義務與餘地。
第三條　執行及管理
1. 當事人之義務：本合作契約書簽訂後，若由甲方代表與台北市電腦公會所簽訂專案契約書者，乙方即承認其明白知悉專案契約書及所有依法應負義務之內容，其後專案契約書若有變更時亦同。甲乙雙方同意共同合作以達成本計畫之目的，並同意共同連帶履行載於本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件中受補助者應盡之義務。
2. 計畫案管理：甲方需依時程所定，按其代表雙方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書之相關約定及其他有關法律之要求，就本計畫為進度管理與稽核。如經濟部、台北市電腦公會及經濟部委託之機構要求而有必要參與審查說明或表示意見時，乙方並有配合之義務。經濟部、台北市電腦公會及經濟部委託之機構以及審計機關之相關人員均得隨時對甲方及乙方進行其他與計畫相關之查證、評鑑等計畫品質與財務控制機制。
3. 甲乙雙方並同意於甲方(或全體)提出補助申請後，任何一方即不得退出。補助申請案未獲通過時或與台北市電腦公會簽訂專案契約書後，倘共同執行人之一退出，而台北市電腦公會認為其餘執行人無力繼續進行本計畫時，本合作契約視為終止。但因故退出計畫者，就其退出前應與其他當事人連帶對台北市電腦公會負擔之責任仍不免除，且應將基於執行本計畫過程中個別或共同取得之智慧財產權，於達成計畫必要之目的範圍內，授權於續行本計畫之其他單位(公司)使用。
4. 甲乙雙方間關於技術研發之工作項目及其分項計畫分配如計畫書。
5. 各當事人同意本計畫人力與分配如計畫書。
第四條　費用分攤
1. 本計畫所需經費暫計新台幣( )元，其中由甲方代表向台北市電腦公會提出補助獲准部分為補助經費，其餘為自籌經費，但實際經費以提出經核定之計畫書為準。
2. 補助經費：甲乙雙方各當事人均應設獨立專戶存儲，並配合計畫單獨設帳管理。補助經費除甲方與台北市電腦公會共同簽訂專案契約書另有約定外，由台北市電腦公會撥款至甲方計畫專戶(該帳戶應與載於由甲方代表和台北市電腦公會簽訂之專案契約書者相同)，除有第二條第二項第四款之情形外，甲方應於三日內依規定撥交乙方計畫專戶，乙方非經甲方及台北市電腦公會同意不得另存入其他帳戶使用。
3. 自籌經費：依各公司之工作項目就補助經費不足之部分，自行補足之，其因計畫進行中發生總經費超出上開預計總額之情事時亦同。
4. 甲乙雙方同意就本計畫經費之支用及補助經費之取得，均依經核定之計畫書及其歲出預算分配表決之。
第五條　秘密及競業義務
甲乙雙方及其所屬人員同意不論在本契約有效期間或在本契約終止後，非經同意不得使用任一當事人之特有技術、知識、專利及營業秘密。甲乙雙方及其所屬人員並同意除下列情形外，非經書面同意不得將此特有技術、知識、專利及執行本計畫過程中知悉之他當事人營業秘密等洩露給任何第三人。
1. 該營業秘密等業經公開或屬公眾可得而知者。
2. 取得秘密者於提供者提供前已擁有，或係本其研發取得者。
3. 取得秘密者係經由第三人合法取得，且該第三人並未限制取得秘密者為利用或揭露。
4. 係由政府或訴訟活動而揭露者。
第六條　智慧財產權
1. 智慧財產權(包括本研究計畫中之研究發明、科技、營業秘密及特有技術、知識等)之保護與歸屬，應依據專案契約書(包括其附件)定之。專案契約書約定由受補助人(即本約之當事人)所有者，除於研究過程中衍生，但與本計畫目的無關者，得由各該研發當事人取得外，依研究計畫之實際進行情形由當事人另約定之。
2. 乙方中有因故無法續行本A+企業創新研發淬鍊計畫時，依本條之約定視為同意將其於執行本計畫過程中個別或共同取得之智慧財產權，於達成計畫必要之目的範圍內，授權於續行本件A+企業創新研發淬鍊計畫之人使用。
3. 甲乙雙方同意就其擁有之與本計畫相關之特有技術、知識、專利與營業秘密等智慧財產權，在合作研發必要之範圍內，無條件供他方利用，並提供一切必要之協助。惟甲乙雙方得約定給付相當之授權金或權利金。
4. 任何一方當事人之員工因執行本計畫所研發之智慧財產權，而與本計畫無關者，依各該當事人與其員工間之約定定其歸屬。
5. 各該當事人之員工因執行本計畫所研發之智慧財產權，而與本計畫相關者，由各該從事研發之員工所屬之當事人所有。
6. 因執行本計畫，取得與本計畫相關之智慧財產權，其歸屬得依甲乙雙方實際出資比例共有；但當事人於不違反前五項規定之範圍內，得另行協議訂之。
7. 乙方同意由甲方代表共有人全體辦理因執行本計畫，而取得之與本計畫相關之專利權、著作權及其他共有智慧財產權之申請、登記、維護及其他一切相關之手續。
第七條　收益分享及權益轉讓
1. 除本契約另有約定者外，甲乙雙方因行使本契約共有之智慧財產權所得之收益由甲、乙雙方各自收納，毋須與全體共有人分享。
2. 除本契約另有約定者外，任何一方在本契約中之權利及義務，非經他方事前書面同意，不得轉讓於任何第三人或設定質權。
3. 甲方及乙方對於研發成果之歸屬及使用方式，均應受本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件中之限制。甲方及乙方均同意經濟部、台北市電腦公會得依據主導單位或任一執行單位有第14條之情事時，或甲方得本辦法、其他相關法令、其他落實計畫管考有關之作業規範、甲方與台北市電腦公會所簽訂之專案契約書以及其他文件之規定與約定行使介入權。
第八條　有效期間
1. 本契約除計畫申請案未經審查准予補助，或經准補助但未依約定期限簽訂專案契約書或簽訂專案契約書後因故解除或終止外，各當事人除經經濟部或台北市電腦公會之同意，不得任意退出本合作計畫、另尋合作事業或解除終止本契約。
2. 台北市電腦公會於審查計畫書後，如對計畫之內容等相關事宜有所建議、指示或附款，惟甲乙雙方均不接受而決議向台北市電腦公會行文表示放棄計畫時，本合作契約視為終止。
第九條　責任分擔
1. 各當事人同意各就其受僱人或代理人之行為所引起或導致之第三人損害負其責任。任何當事人均無須對他當事人之受僱人或代理人之行為負責。
2. 前項約定不妨礙各該當事人對台北市電腦公會之整體連帶履約責任。
第十條　契約變更義務
1. 各當事人知悉，本合作契約書所約定之權利義務，均待實際核准之計畫內容為補充，為使本合作契約之內容與計畫內容、經費與目的之達成一致，各當事人應於甲方(或全體)與台北市電腦公會簽訂專案契約書前，於必要之範圍內依換文方式調整本約之權利義務關係，並交台北市電腦公會備查。
2. 台北市電腦公會於審查計畫書後，如對計畫參與人之退出或加入有所建議、指示或附款時，各該當事人倘均同意依建議、指示或附款辦理者，無庸依本契約書第二條第二項第五款之程序辦理，但須將新合作契約交台北市電腦公會備查，如各該當事人均不同意台北市電腦公會所為之建議、指示或附款時，應依本約第八條第二項辦理。
3. 本合作契約之變更，如其事項係屬台北市電腦公會於審查計畫書後所為之建議或指示或附款之內容，為免換文之繁複，當事人雙方同意得由甲方依台北市電腦公會之建議或指示逕行變更相關之條文後，交台北市電腦公會備查並副知乙方全體。
第十一條　準據法及合意管轄法院
本契約之解釋、效力及其他有關之未盡事宜，應依照中華民國有關法令為準據法，雙方並同意如有訴訟，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。
第十二條　其他
1. 甲乙雙方為執行本計畫所為分配或分工不得與本計畫之目的相違背並不得與經濟部規定之A+企業創新研發淬鍊計畫相關之法令、函釋、申請須知及相關作業規定相抵觸。
2. 甲乙雙方依本合作契約所得之權利或應負擔之義務，如有與甲方(或全體)和台北市電腦公會簽訂之專案契約書相抵觸或有礙目的者，其權益之解釋以專案契約書為準，如仍無法經過條文文義解釋而協調一致者，本合作契約之該條文無效。
3. 甲乙雙方於計畫結束後均應配合經濟部計畫成果展示宣導活動，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料，未配合者本部得不予受理公司計畫申請。
4. 由甲方為執行本代表與台北市電腦公會簽訂之專案補助契約如因故契約解除或終止時，由甲方於契約解除或終止日後30日內，按專案補助契約返還結清款項。若甲方逾期未返還「結清款項」，台北市電腦公會得請求甲方及乙方返還並得逕對就甲方及乙方所提供之擔保憑證行使權利。
技術引進、委託研究或驗證之執行計畫書及協議書(技術引進/委託研究契約書應備委外單位聲明文件或於契約書中明載相當之內容)
各委託研究及技術引進項目均應妥慎選定合作對象，並研提擬執行計畫書備供審查參考；執行計畫書格式可參考本計畫書格式範例，並依實際需要刪除或調整章節項目，但至少應包含下列事項：
一、計畫目標
二、實施方法
三、預期成果
四、預定進度及查核點
五、人力配置及需求
六、經費需求計算

經濟部補助專案計畫技術引進及委託研究廠商合作聲明書(範例)
        日期：中華民國 年 月 日
茲聲明本公司(單位)確知就 公司(單位)與本公司(單位)為經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫(下稱本計畫)所進行之技術引進／委託研究合作，應遵照本計畫申請須知、合約及有關法令規定辦理，本公司(單位)所提供之各項交易憑證、合約及紀錄等一切相關資料均應為真實且為執行本計畫所發生，而無蓄意扭曲或虛飾情事，若有違反願負相關法律責任。

此致
（執行廠商）與A+企業創新專案辦公室

立聲明書人
　　　　　　　　　　　　公司(單位)名稱：
　　　　　　　　　　　　負 責 人： 簽章
　　　　　　　　　　　 主辦會計： 簽章

填寫說明：執行廠商係指與台北市電腦商業同業公會簽署契約，執行A+企業創新研發淬鍊計畫之廠商；而本公司係指受執行廠商之委託，承接部分研究或進行技術移轉之廠商。
試導入合作備忘錄
合作備忘錄
本合作備忘錄（以下簡稱「本備忘錄」）由甲方__________（以下簡稱「甲方」）與乙方____________(以下簡稱「乙方」），基於共同發展產業AI應用之理念，配合經濟部產業技術司A+企業創新研發淬鍊計畫「AI應用躍昇計畫」之_______________________計畫執行，雙方本於互信互利之精神，簽訂本備忘錄，以建立合作關係。
甲方開發符合產業共同需求之_______________________ (AI應用名稱)，希冀透過實地導入與回饋機制，驗證其可行性並優化實用性。乙方認同此推動做法，願意配合試行導入甲方開發之應用至少45天，提供_______________________ (地點與設備/系統)作為試導入場域。
乙方亦同意甲方得於本計畫執行期間內，於政府相關計畫報告、成果資料或接受政府機關查核時，揭露乙方提供之試導入資訊、合作事實及相關應用情形，作為計畫執行成果佐證之用；惟甲方應遵守相關保密義務，並未經乙方同意下，不得揭露任何涉及營業機密或敏感資訊之細節。
立備忘錄人：
甲方：
代表人：
統一編號：
地址：
乙方：
代表人：
統一編號：
地址：
中華民國 年 月 日

顧問及國內外專家願任同意書
請檢附顧問及國內外專家之技術背景、學經歷資料以為審查之依據。

其他